钦州市人民政府办公室关于印发

钦州市2023年重大项目建设实施方案的通知

钦政办〔2023〕10号

各县、区人民政府，各开发区、管理区管委，市直各委、办、局：

经市人民政府同意，现将《钦州市2023年重大项目建设实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2023年4月3日

钦州市2023年重大项目建设实施方案

为贯彻落实中央和自治区有关工作部署，全面实施“建大港、壮产业、造滨城、美乡村”四轮驱动战略部署，全力发挥重大项目对于投资的拉动作用，确保全年我市投资实现平稳较快发展，特制定本方案。

一、工作目标

2023年，全市计划推进重大项目566个，总投资约5709.3亿元、年度计划投资约864.2亿元。项目主要按照“建大港、壮产业、造滨城、美乡村”四轮驱动战略进行归类划分（不含房地产、其他投资项目）。

其中，按照领域划分，“建大港”项目29个，年度计划投资207.5亿元；“壮产业”项目250个，年度计划投资443.3亿元；“造滨城”项目204个，年度计划投资198.4亿元；“美乡村”项目83个，年度计划投资15亿元。

按照项目性质划分，新开工项目248个，年度计划投资223.1亿元；续建项目199个，年度计划投资565.3亿元；竣工项目119个，年度计划投资75.8亿元。

纳入实施方案的项目，要求产业项目总投资须达到5000万元以上，年度计划投资500万元以上；其他类型项目总投资须达到1000万元以上，年度计划投资500万元以上。

二、工作措施和要求

（一）强化目标任务，压实领导责任。

继续实施市领导跟踪服务重大项目“四个一”工作机制，以重大项目为抓手推进四轮驱动战略，选取一批对全市经济拉动作用较强、社会影响较大、群众关注度较高的项目，由市四家班子领导挂帅推进。其他项目由各责任单位主要领导作为项目“总管理人”，对项目建设和投资完成情况负总责，负责统筹协调项目建设存在的问题困难，全力推动项目建设。在全市上下形成重大项目逐级管理模式，层层发力层层合力，确保重大项目建设有序推进。

（二）加强要素保障，全力倾斜支持。

市自然资源局、市林业局要积极争取上级主管部门在保障市级重大项目用地、用林指标等方面给予大力支持，切块预留一部分用于保障市级重大项目建设。市发展改革委、市财政局要在争取中央预算内资金、政府专项债券资金、政策性开发性金融工具（基金）、设备购置更新改造更新贷款、中长期制造业贷款等以及安排市本级前期工作经费等方面，重点倾斜支持市级重大项目。市发展改革委、市财政局（市财政评审中心）、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市林业局、市水利局、市海洋局、市行政审批局等部门要为市级重大项目开设“绿色审批通道”，加快办理重大项目投资许可、节能、规划选址、用地、环境保护、占用林地、水土保持、财政评审等关键前期工作。市财政局（市金融办）、人民银行钦州市中心支行要定期组织召开政银企对接会，主动向金融机构推介市级重大项目，推送重大项目融资需求信息。交通运输、通信、供电、供水、供热、供气等单位，要优先保障市级重大项目建设的需要。

（三）加强项目调度，建立完善市级重大项目协调机制。

实行月报机制，各责任单位于每月1日前收集汇总上月项目投资完成情况、实际开竣工情况、存在问题等，形成月报表报市发展改革委。建立市级重大项目协调调度机制，各责任单位主要领导每月召开1次协调调度会，限期解决项目存在的困难，难以解决的问题要及时报告市分管领导，提交市层面统筹协调。建立正向激励和负向倒逼的奖惩考核机制，继续将市级重大项目推进情况纳入各责任单位年度绩效考核内容，对项目推进快、要素保障到位的单位，提请市人民政府给予通报表扬和绩效加分，并在下一年度安排用地指标和前期工作经费时给予重点倾斜；对于工作不积极不主动、推动项目建设成效差的单位，将报市人民政府分管领导予以约谈，并给予绩效扣分。

（四）加强宣传报道，营造良好工作氛围。

市委、市人民政府在重要节点及时间段，举办全市重大项目集中开竣工活动。市委宣传部牵头，各有关部门配合，充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体资源，开辟重大项目建设专栏，为全市重大项目建设营造创先争优、比学赶超、克难攻坚的良好氛围。

附件：1. 钦州市2023年市级重大项目推进计划表（“建大港”项目）

2. 钦州市2023年市级重大项目推进计划表（“壮产业”项目）

3. 钦州市2023年市级重大项目推进计划表（“造滨城”项目）

4. 钦州市2023年市级重大项目推进计划表（“美乡村”项目）

附件1

钦州市2023年市级重大项目推进计划表

（“建大港”项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度 计划 投资 | 项目业主或 前期工作 责任单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（29个） |  |  |  |  | 10239922 | 2075470 |  |  |
| （一）港口码头（8个） |  |  |  |  | 1522004 | 140000 |  |  |
| 1 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号-5号泊位工程 | 新建 | 新建2个7万吨级通用散货泊位，岸线长506米，设计年通过能力为1100万吨。 | 2023- 2025 | 429507 | 20000 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 2 | 钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9#、10#自动化集装箱泊位工程 | 竣工 | 新建2个10万吨级自动化集装箱泊位（水工按靠泊15万吨级集装箱船设计），年设计通过能力161万标箱。 | 2020- 2023 | 418572 | 40000 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 3 | 钦州港大榄坪作业区 1001、1002、1101－1103 号泊位工程项目 | 新建 | 建设5个多用途泊位。 | 2023- 2024 | 163400 | 10000 | 广西钦州港航控股有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 4 | 钦州港大榄坪港区大榄坪作业区1号至3号泊位工程 | 竣工 | 建设2个7万吨级通用泊位和1个5万吨级通用泊位，岸线长757米。 | 2020-2023 | 163067 | 5000 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 5 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区11号泊位工程 | 续建 | 建设1个5万吨级散货泊位（水工结构按7万吨级预留）以及相应的配套设施。 | 2022-2024 | 155458 | 50000 | 国投钦州第二发电有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 6 | 钦州港金鼓江作业区14-15号泊位 | 新建 | 建设2个5万吨级液体化工泊位，设计年通过能力533万吨。 | 2023-2024 | 118000 | 2000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 7 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12#泊位工程（水工结构） | 续建 | 新建1个5万吨级散杂泊位，总长254.25米。 | 2021-2024 | 59000 | 8000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 8 | 自贸区钦州港片区大榄坪作业区海上风电产品运输重件码头工程 | 新建 | 主要建设2个10000吨级泊位的重件码头及配套设施。岸线长度约131米。 | 2023-2025 | 15000 | 5000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| （二）港口堆场（2个） |  |  |  |  | 17645 | 13445 |  |  |
| 9 | 钦州港大榄坪南作业区北3号泊位后方粮食仓库工程 | 竣工 | 新建4栋粮食仓库，库容11.6万吨及其他配套设施。 | 2022-2023 | 12200 | 8000 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 10 | 钦州港大榄坪南作业区北3号泊位粮食堆场改造工程（一期） | 新建 | 对大榄坪南作业区北3号泊位后方堆场进行升级，用于散粮暂存。 | 2023 | 5445 | 5445 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| （三）物流集疏运（10个） |  |  |  |  | 794115 | 156500 |  |  |
| 11 | 中国－东盟海铁联运钦州转运中心工程项目 | 新建 | 建设入园大道、仓储物流用房及其配套用房、基础设施配套工程、智慧物流信息管理平台以及绿色低碳技术研发推广、开展课题研究、培训等能力建设。 | 2023-2027 | 350000 | 1000 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 12 | 中储粮钦州港粮食仓储项目 | 续建 | 主要建设浅圆仓65座（高度约26米），仓容52万吨（0.8万吨/座）；平房仓4栋（高度约13米），仓容3.5万吨，合计总仓容55.5万吨。 | 2022-2024 | 112000 | 70000 | 中储粮钦州仓储有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 13 | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心 | 续建 | 主要建设保税仓库、普通仓库、冷链仓库、集装箱拆装、国际集装箱大数据中心等其他配套设施。 | 2020-2024 | 108873 | 5500 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 14 | 北港钦州新通道联运中心一期项目 | 续建 | 主要建设普通仓库、冷库、空重集装箱堆场、冷箱堆场、拆装箱场、机修材料库、污水处理间、消防泵房、辅建区变电所、综合楼及配套设施等。 | 2022-2024 | 54800 | 20000 | 钦州北港供应链有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 15 | 中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目 | 竣工 | 建设内容包括大型集装箱空重箱前沿堆场、海铁联运枢纽场站、外贸空箱中转基地、仓储区与区域分发配送中心、冷链物流基地等配套设施。 | 2020-2023 | 50104 | 22000 | 广西陆海联运国际集装箱发展有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 16 | 陆海新通道综合冷链物流钦州港基地项目 | 新建 | 建设内容包括3座高标准冷库、1座加工中心及干仓、冷藏集装箱堆场等其他配套设施。 | 2023-2024 | 39242 | 10000 | 广西自贸区川桂新通道发展有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 17 | 炬申大宗商品物流仓储中心项目 | 续建 | 主要建设标准化室内仓库、露天仓储区、办公楼及其他仓储物流配套设施。 | 2022-2024 | 27000 | 10000 | 广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 18 | 钦州保税港区祥龙配套物流园二期项目 | 竣工 | 主要建设冷链仓储、临街商铺、柜区堆场、场内道路、给排水工程、电气工程、设备。 | 2019-2023 | 20000 | 11000 | 广西钦州市祥龙物流有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 19 | 珉丰国际钦州港口集装箱配套项目 | 新建 | 总建筑面积3.36万平方米，主要建设集装箱仓储物流区、拆装箱区、清洗修理区等。 | 2023-2024 | 17000 | 5000 | 广西钦州保税港区珉合集装箱服务有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 20 | 北部湾（广西）大宗商品公共服务基地项目（一期） | 续建 | 主要建设2000平方米基地仓库及购置32套物联网监管仓设备，安装平台应用软件系统，建设DS数据交换，区块链服务支撑等系统。 | 2022-2024 | 15096 | 2000 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| （四）铁路项目（4个） |  |  |  |  | 552821 | 40500 |  |  |
| 21 | 钦州东至钦州港铁路增建二线 | 新建 | 新建二线起于钦州东站，止于钦州港东站，线路长43.9公里，设计时速120公里/小时，局部限速80公里/小时，总投资44.99亿元。 | 2023-2026 | 350000 | 30000 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 市交通运输局 |
| 22 | 钦州铁路集装箱中心站二期 | 新建 | 新增到发场线4条，有效长850米；安装龙门吊装卸作业线6条（远期增设4条）；设快运货物线1条，装卸有效长度780米；设装卸线2条，满足整体装卸能力，建成后年新增集装箱装卸能力140万标箱。 | 2023-2025 | 190781 | 1000 | 中铁联合国际集装箱广西有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 23 | 广西北部湾海上交通管理中心 | 新建 | 新建3个雷达站，搬迁2个雷达站，利旧6个雷达站，共11个雷达站；新建3个VHF基站，搬迁2个VHF基站，利旧5个VHF基站，共10个VHF基站；新建1个AIS基站；新建8个视频监控点。 | 2023-2024 | 6636 | 6000 | 广西海事局 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 24 | 广盛物流铁路专用线项目 | 新建 | 线路自既有钦港支线钦州港站接轨引出，新建铁路专用线全厂0.487公里；装卸区设4条装卸线，装卸有效长度为144米、144米、168米、168米。 | 2023-2024 | 5404 | 3500 | 广西海铁广盛物流有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| （五）智能港口（2个） |  |  |  |  | 52703 | 6500 |  |  |
| 25 | 中国－东盟信息港跨境数据中心项目 | 续建 | 总建筑面积约3.7万平方米，包含数据机房、办公楼、研发中心和室内设备。 | 2019-2024 | 46600 | 2500 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 26 | 北部湾综合货运枢纽智能管理平台（一期）-钦州市不停车超限检测点信息化工程 | 竣工 | 新建20个不停车超限检测点，其中自贸区钦州港片区1个、钦南区5个、钦北区5个、灵山县5个、浦北县4个，及相关数据匹配系统软硬件建设。 | 2022-2023 | 6103 | 4000 | 钦州市交通建设发展中心 | 市交通运输局 |
| （六）运河以及其他基础设施（3个） |  |  |  |  | 7300634 | 1718525 |  |  |
| 27 | 西部陆海新通道（平陆）运河 | 续建 | 线路全长134.2公里,其中钦州段120公里。分水岭段需新开挖人工运河约6.5公里，其余约128.5公里沿现有自然河道拓宽浚深、裁弯取直。按照内河I级航道标准建设，建设马道、企石、青年3座梯级枢纽，各枢纽同步建设双线船闸并预留三线船闸建设条件。 | 2022-2027 | 7271900 | 1704960 | 平陆运河集团 | 市交通运输局 |
| 28 | 钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线）工程 | 续建 | 道路全长约2.4公里，红线宽度60米。 | 2022-2024 | 18169 | 3000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 29 | 钦州港三墩作业区2700亩围堰修复工程 | 竣工 | 建设护岸总长度2.845公里，其中东南侧长度2.053公里，西南侧长0.792公里。护岸防浪墙顶高程7.0米，堤顶和陆域设计高程为5.5米。 | 2022-2023 | 10565 | 10565 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |

附件2

钦州市2023年市级重大项目推进计划表

（“壮产业”项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度 计划投资 | 项目业主或前期工作责任单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（250个） |  |  |  |  | 33382011 | 4433185 |  |  |
| 一、工业（231个） |  |  |  |  | 32799300 | 4381385 |  |  |
| （一）石化产业（15个） |  |  |  |  | 10213056 | 1308000 |  |  |
| 1 | 中石油炼化一体化转型升级项目 | 续建 | 建设百万吨级乙烯及下游深加工项目。 | 2022-2025 | 3050000 | 700000 | 中国石油广西石化公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 2 | 恒逸高端绿色化工化纤一体化项目 | 续建 | 建设120万吨/己内酰胺-聚酰胺聚生产装置及配套的合成氨、供热等设施。 | 2019-2025 | 2200000 | 250000 | 广西恒逸新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 3 | 桐昆钦州绿色化工基地一期化工新材料项目 | 续建 | 主要建设300万吨/年 PTA、60万吨/年丙烷脱氢、40万吨/年聚丙烯、30万吨/年环氧丙烷、15万吨/年顺酐、3万吨/年甲基异丁基酮、15万吨/年聚醚多元醇等生产装置，以及配套动力站、码头等辅助设施。 | 2022-2025 | 2097350 | 70000 | 广西桐昆石化有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 4 | 华谊三期一阶段甲醇制烯烃及下游深加工项目 | 新建 | 主要建设100万吨/年MTO、30万吨/年醋酸乙烯、30万吨/年EVA装置。 | 2023-2025 | 1180000 | 60000 | 广西华谊能源化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 5 | 华谊三期一阶段30万吨环氧丙烷-20万吨聚醚多元醇项目 | 新建 | 主要建设25万吨/年双氧水（HP）、30万吨/年环氧丙烷（PO）、20万吨/年聚醚多元醇、5万吨/年聚合物多元醇装置。 | 2023-2025 | 550000 | 50000 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 6 | 华谊三期一阶段PBAT配套1，4-丁二醇项目（一期） | 新建 | 主要建设16万吨/年顺酐、10万吨/年BDO装置。 | 2023-2025 | 301000 | 20000 | 广西华谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 7 | 华谊三期一阶段32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目 | 新建 | 主要建设32万吨/年丁辛醇、20万吨/年丙烯酸丁酯、8万吨/年丙烯酸异辛酯装置。 | 2023-2025 | 250000 | 30000 | 广西华谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 8 | 华谊三期一阶段双酚A环氧树脂及有机硅新材料项目 | 新建 | 主要建设28万吨/年环氧树脂、3.8万吨/年环氧树脂及有机硅装置。 | 2023-2025 | 176000 | 8000 | 上海华谊投资有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 9 | 华盈20万吨/年C5/C9裂解综合利用项目 | 新建 | 主要建设包含13.5万吨/年C5分离装置、2.5万吨/年C5树脂装置、3万吨/年DCPD氢化树脂装置、2.8万吨/年 SIS装置、6万吨/年C9加氢装置及相关罐区、控制、配电、公用工程、安全、环保等相关配套设施。 | 2023-2025 | 130200 | 6000 | 广西华盈能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 10 | 宏坤新材料粗苯加氢项目 | 新建 | 拟建1套3000Nm3/h甲醇制氢装置、1套20万吨/年粗苯加氢装及其他公辅配套设施。 | 2023-2024 | 72275 | 50000 | 广西自贸区宏坤新材料科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 11 | 华谊三期一阶段2万吨/年阻聚剂项目 | 新建 | 建设1万吨/年对苯二酚装置、5000吨/年二苯胺装置、4000吨/年吩噻嗪装置及配套设施。 | 2023-2024 | 57150 | 17000 | 广西华谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 12 | 广西金桂浆纸业有限公司年产25万吨丁苯胶乳项目 | 新建 | 建设年产25万吨丁苯胶乳项目生产装置。 | 2023-2024 | 52727 | 20000 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 13 | 华谊三期一阶段30万吨生物可降解材料PBAT项目（一期） | 新建 | 主要建设6万吨/年PBAT装置。 | 2023-2025 | 52000 | 10000 | 广西华谊新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 14 | 欧德环保年产20万吨生物柴油生产线建设项目 | 新建 | 建设年产20万吨生物柴油生产线。 | 2023-2025 | 27000 | 10000 | 湖南欧德环保科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 15 | 广西钦州绿色石化产业生产服务基地项目 | 新建 | 新建综合厂房、办公楼、仓库及其他辅助设施。 | 2023-2025 | 17354 | 7000 | 广西化联发展有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| （二）新能源新材料产业（28个） |  |  |  |  | 4074774 | 653100 |  |  |
| 16 | 中伟新材料南部产业基地（二期一阶段） | 新建 | 建设9万吨/年三元前驱体材料、8万金吨/年硫酸镍、8万金吨/年高冰镍生产线及其他辅助设施。 | 2023-2025 | 675215 | 200000 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 17 | 广西中伟锂电新材料项目（二期二阶段） | 新建 | 拟建9万吨/年三元前驱体生产线、5万吨/年碳酸锂生产线；3栋三元前驱体车间以及水处理车间和其他公辅配套车间设施等。 | 2023-2024 | 603175 | 50000 | 广西中伟新材料科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委、市石化产业发展局 |
| 18 | 格派新能源电池材料一体化项目 | 续建 | 一期建设1万吨/年三元前驱体及其关键原料18万吨/年硫酸镍生产线及相关配套设备。二期建设7万吨/年三元前驱体及其7万吨电池级硫酸镍生产线及相关配套设备。 | 2022-2025 | 1010000 | 100000 | 广西格派电池新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 19 | 广西中伟新能源项目一期二阶段 | 竣工 | 建设6万吨/年三元前驱体生产线、2万吨/年MSP生产线、2.5万吨/年镍豆镍粉处理线及其他配套公辅设施等。 | 2021-2023 | 259800 | 5000 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 20 | 广西中伟新能源项目一期三阶段 | 竣工 | 建设6万吨/年三元前驱体生产线、2万吨/年MSP生产线及其他配套公辅设施等。 | 2021-2023 | 165300 | 15000 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 21 | 钦州生物质液体燃料（二代生物柴油）生产基地 | 新建 | 主要建设生物液体燃料加氢装置、原料及产品储罐罐区以及配套设施。 | 2023-2025 | 77056 | 5000 | 广西自贸区川桂临港新能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 22 | 雄创PVC环保型新材料生产基地项目 | 续建 | 建设5万吨/年硬脂酸盐、5万吨/年环保钙锌稳定剂、10万吨/年聚乙烯PE蜡、5万吨/年PVC复合稳定剂生产线及其他配套设施。 | 2022-2025 | 150000 | 10000 | 广西雄创盛世科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 23 | 昌德环境科技65万吨/年化工新材料一体化项目 | 续建 | 一期主要建设9.5万t/a丙烯酸及酯副产物综合利用装置、1.2万t/a己内酰胺副产物综合利用装置、6万t/a加氢装置、1.5万t/a氢甲酰化装置、1.8万t/a精细化学品装置。 二期主要建设39万t/a环氧丙烷下游生产装置、3万t/a烯烃环氧化装置、3万t/a异丙苯下游生产装置。 | 2022-2025 | 130200 | 30000 | 昌德新材科技（广西）有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 24 | 广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目 | 竣工 | 建设8万金吨/年高冰镍含镍，0.32万金吨/年高冰镍含钴。 | 2022-2023 | 72993 | 1000 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 25 | 新天德30万吨醇基新材料一体化项目 | 竣工 | 主要建设DEC/EMC5万吨/年、甲胺10万吨/年、DMF10万吨、甲酰胺1.9万吨/年、DEC/EMC10万吨/年等生产线。 | 2022-2023 | 65769 | 30000 | 广西新天德能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 26 | 新天德乙醇深加工项目（二期） | 竣工 | 建设12万吨/年甲醛、10万吨/年乙醛、2万吨/年吡啶等生产单元，新建1台200t/h生物质锅炉、配套30MW机组的生物质热电联产单元、配套新增1台焚烧炉、1台甲醛、环保设施等。 | 2022-2023 | 57766 | 30000 | 广西新天德能源有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 27 | 华特沥青仓储加工项目 | 续建 | 建设年产20万吨级各类高品质沥青生产线。 | 2022-2024 | 30000 | 15000 | 广西华特沥青新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 28 | 自贸区臻和年产99万吨环保材料项目 | 新建 | 主要建设生产区、动力区、储罐区、仓储区和研发生活区，设计年产能为高效水处理剂69万吨、8%~20%环保处理液（氨水）30万吨。 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 广西自贸区臻和新材料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 29 | 禹鼎产品提级改造及原料中钴镍回收生产电池级产品项目 | 新建 | 新建1条饲料级硫酸锰除杂质生产线、生产车间及其他配套设施。 | 2023-2024 | 16700 | 5000 | 广西禹鼎新材料科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 30 | 嘉润MLLDPE（茂金属线性聚乙烯）高端新材料膜项目 | 竣工 | 主要建设6条吹膜生产线、4条印刷生产线及其他配套设施。 | 2022-2023 | 8000 | 4000 | 广西嘉润新材料科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 31 | 广西交科年产15万吨改性沥青项目 | 竣工 | 建设1条年产量10万吨的SBS改性沥青生产线和1条年产量5万吨的橡胶改性沥青生产线及其他配套设施。 | 2021-2023 | 6100 | 1100 | 广西交科沥青有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 32 | 北部湾300万吨水性染色彩砂和砂壁状建筑新材料建设项目 | 新建 | 总建筑面积5.3万平方米，建设生产厂房、仓库办公楼等。 | 2023-2025 | 200000 | 10000 | 广西灵山百纳新材料科技有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 33 | 钦南区建华科技耐火新材料项目 | 续建 | 总建筑面积12万平方米，主要建设生产车间、办公宿舍楼、研发楼等设施，安装压机500-700吨、自动化配料系统、自动化包装系统、智能机械臂等以及年产4万吨镁碳砖生产线。 | 2022-2024 | 30000 | 5000 | 广西建华耐火材料 有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 34 | 钦南区广保新材料年产20万吨钛锆矿精选项目 | 续建 | 总建筑面积5.2万平方米，建设车间、仓库、办公楼、宿舍、晒堆场、环保设施（循环沉淀池）以及生活辅助设施等。 | 2022-2024 | 30000 | 5000 | 广西广保新材料集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 35 | 钦南区中涂联新材料项目 | 续建 | 总建筑面积约3.2万平方米，建设年产10万吨耐磨石英砂生产线6条、年产10万吨水性染色彩砂生产线2条、年产2万吨水性砂壁状建筑涂料3条、年产1万吨其它水性涂料生产线3条。 | 2022-2025 | 30000 | 5000 | 广西中涂联新材料科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 36 | 钦北区埃索凯年产1万吨三元前驱体资源综合利用项目 | 续建 | 总建筑面积约5万平方米，建设年产1万吨三元前驱体资源综合利用生产线,以及其他公辅工程。 | 2022-2025 | 100000 | 40000 | 广西埃索凯循环科技有限公司电池回收技术分公司 | 钦北区人民政府 |
| 37 | 钦北区埃索凯年产15万吨高纯硫酸锰综合项目 | 新建 | 改进购置部分高纯硫酸锰生产设备，提升含溶解、浓缩、静置等生产工艺。 | 2023-2025 | 80000 | 20000 | 广西埃索凯新材料科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 38 | 年产105万吨电池级硫酸及高端硫化工生产项目 | 新建 | 主要建设年产40万吨硫磺制酸生产线、10万吨食品级硫磺生产线。 | 2023-2025 | 60000 | 15000 | 广西致远实业有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 39 | 钦北区东岚新材料年产4000吨新型环保交联剂生产线项目 | 续建 | 总建筑面积约3万平方米，建设生产车间、仓库、科研楼和配套的公辅工程及环保措施等。 | 2022-2024 | 57200 | 10000 | 广西东岚新材料有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 40 | 钦北区蓝天化工年产10万吨新能源锰基产品技改扩迁工程 | 新建 | 主要建设新能源锰基材料生产线，配套建设锰渣烧结生产线。建设厂房、仓库、化验室、办公楼等建筑约43902平方米，配套建设环保、消防、安全等附属设施、变电站等。 | 2023-2026 | 43000 | 10000 | 钦州蓝天化工矿业有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 41 | 钦北区东辰材料5000t/a催化剂载体项目(一期） | 续建 | 总建筑面积约6万平方米，建设年产1500t/a催化剂载体生产线。 | 2022-2024 | 40000 | 10000 | 钦州东辰材料科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 42 | 钦北区至善新材料年产88.6万吨绿色新材料项目 | 续建 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设0.7万吨新一代锂电池胶粘剂、1.4万吨色谱溶剂、2.5万吨UV胶及固化剂、2万吨水性聚氨酯无醛胶等。 | 2022-2024 | 36500 | 10000 | 广西至善新材料科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 43 | 钦北区鸿腾年产10万吨聚羧酸减水剂及5万吨速凝剂项目 | 新建 | 建设生产10万吨聚羧酸减水剂、5万吨速凝剂、10万吨聚醚大单体、5万吨碳酸乙烯酯、5万吨其他乙氧基化合物生产线。 | 2023-2025 | 20000 | 2000 | 广西鸿腾新材料有限公司 | 钦北区人民政府 |
| （三）海上装备制造产业（6个） |  |  |  |  | 1205723 | 84000 |  |  |
| 44 | 广西钦州海上风电示范项目 | 新建 | 规划总装机容量900MW，配套建设电力送出工程、海洋牧场等设施。 | 2023-2025 | 1050000 | 50000 | 国家电投集团广西 电力有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 45 | 中船广西海上风电装备产业南翼（一期）项目 | 续建 | 总建筑面积约2.7万平方米，主要建设分段装焊车间、涂装车间、空压站、水泵房、生产辅助用房、总装场地、成品堆场等以及相关配套设施。 | 2022-2024 | 66793 | 20000 | 广西文船重工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 46 | 广西海上风电装备产业园总装基地建设项目 | 竣工 | 总建筑面积7.12万平方米，建设机组总装车间、辅助楼、主机堆场及其他配套工程。 | 2020-2023 | 29920 | 3000 | 广西中船北港新能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 47 | 中船广西海上风电装备产业南翼（二期）项目 | 新建 | 建设装焊车间、打砂房车间、总装场地以及科技楼、宿舍楼、生产辅助用房等辅助设施。 | 2023-2024 | 26010 | 5000 | 广西文船重工有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 48 | 远景钦州智能风机叶片制造基地 | 竣工 | 建设海陆智能风机叶片制造车间。 | 2022-2023 | 13000 | 4000 | 钦州远景能源科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 49 | 钦州海上风电配件项目 | 竣工 | 建设厂房2万平方米，以及两条风电配件生产线。 | 2021-2023 | 20000 | 2000 | 广西盈恒贸易有限公司 | 钦州高新区管委 |
| （四）电子信息产业（4个） |  |  |  |  | 1130000 | 24000 |  |  |
| 50 | 钦州港智能终端产业园项目 | 续建 | 项目一期投资47亿元，分租用标房和用地建设两部分。其中，租用厂房部分投资8亿元，租用标准厂房4万平方米，建设安装智能终端电子产品生产流水线8条，LCM显示器全自动生产线2条和专业车间等。用地部分投资39亿元，建设28.6万平米标准化厂房、3万平米综合办公大楼，打造智能终端全产业链。项目二期投资55亿元，建设30万平米标准化厂房，打造6G全产业链。 | 2021-2024 | 1020000 | 10000 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 51 | 睿显OLED微型显示芯片产业化项目 | 竣工 | 主要建设1条8英寸OLED微型显示芯片生产线，年产能40万片。 | 2021-2023 | 30000 | 6000 | 广西自贸区睿显科技公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 52 | 高新区IOT（物联网）硬件设备研发及生产项目 | 新建 | 总建筑面积2万平方米，主要建设IOT（物联网）硬件设备的研发生产以及相关配套软件的研发。 | 2023-2025 | 20000 | 3000 | 广西芯宇科技有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 53 | 灵山天山电子液晶显示器及模组产业化基地项目 | 续建 | 总建筑面积13.5万平方米，建设生产车间、办公大楼、研发中心、物流仓储及配套设施等。 | 2020-2024 | 60000 | 5000 | 广西天山电子股份 有限公司 | 灵山县人民政府 |
| （五）木材加工产业（39个） |  |  |  |  | 5071888 | 308200 |  |  |
| 54 | 广西金桂浆纸业有限公司三期工程年产300万吨林浆纸一体化项目 | 新建 | 建设年产160万吨化学浆、40万吨化机浆和100万吨白卡纸生产线。 | 2023-2025 | 2832713 | 50000 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 55 | 金桂二期年产180万吨高档纸板扩建项目及配套工程 | 续建 | 建设年产90万吨普通白卡纸生产线、90万吨食品级白卡纸生产线，配套建设30万吨过氧化氢装置、年产75万吨化机浆项目、动力车间等相关设施。 | 2019-2024 | 1145000 | 110000 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 56 | 灵山广源年产19.6万立方米中（高）密度纤维板项目 | 新建 | 总建筑面积10万平方米，建设安装年产19.6万立方米中（高）密度纤维板生产线1条，新建原料堆场、原料仓库、成品仓库、生产车间、热能中心等设施。 | 2023-2024 | 42000 | 2000 | 广西广源新材料科技有限责任公司 | 灵山县人民政府 |
| 57 | 灵山县茂晟纸板纸品生产项目 | 续建 | 总建筑面积1.2万平方米，建设安装纸板、纸品生产车间及配套设施。 | 2020-2024 | 30000 | 2000 | 广西茂晟纸业有限 公司 | 灵山县人民政府 |
| 58 | 灵山县龙峰年产20万套高端免漆板式家具建设项目 | 新建 | 总建筑面积8.55万平方米，建设生产车间，原料仓库，三聚氰胺基材板半成品加工车间、排板车间、冷压车间、热压车间，三聚氰胺基材板成品加工车间，家具生产车间、家具成品车间，配送中心、家具展厅等。 | 2023-2025 | 28000 | 2000 | 广西灵山县龙峰木业有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 59 | 灵山县绿色环保建材产品建设项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设年产50万吨再生骨料（建筑垃圾处理）、年产100万立方米商品混凝土、日产4000吨沥青混凝土、日产3000立方道路水稳混凝土及年产30万吨预拌砂浆生产项目。 | 2023-2024 | 21000 | 5000 | 广西灵山新桐建材有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 60 | 灵山金腾年产15万立方米胶合板生产线项目（二期） | 续建 | 总建筑面积4.6万平方米，建设年产15万立方米胶合板生产线10条,生产车间和仓库共8间，以及配套设施等。 | 2021-2024 | 15000 | 5000 | 灵山县金腾木业发展有限责任公司 | 灵山县人民政府 |
| 61 | 灵山优优丽森新材料年产20万立方米优优丽森板生产线项目 | 新建 | 总建筑面积2万平方米，建设年产20万立方米优优丽森专用板自动化生产线及相关配套设施。 | 2023-2024 | 12000 | 2000 | 灵山优优丽森新材料有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 62 | 浦北道亨年产2.5万套中高档家具项目 | 续建 | 总建筑面积16万平方米，建设生产厂房、仓库办公大楼、员工宿舍等，配套建设水电路及绿化等基础设施。 | 2019-2024 | 60000 | 8000 | 浦北道亨投资有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 63 | 浦北富产新材料年产30万立方米可饰面超强定向结构刨花板制造项目 | 新建 | 总建筑面积8.45万平方米，建设1条年产30万平方米的刨花板生产线，配套建设刨花板主车间、深加工车间、辅料车间、热能锅炉车间等。 | 2023-2025 | 45000 | 2000 | 广西富产新材料科技集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 64 | 浦北隆兴年产2.6亿米木纹纸项目 | 竣工 | 总建筑面积4.17万平方米，主要建设生产厂房、仓库、生活及办公区等，建设生产线35条。 | 2021-2023 | 23000 | 10000 | 浦北隆兴新材料有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 65 | 浦北编织工艺品和休闲桌椅生产基地项目二期 | 续建 | 总建筑面积16.9万平方米，主要建设厂房、宿舍楼、办公楼、展示厅等。 | 2021-2024 | 20000 | 5000 | 广西晟玮家居科技有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 66 | 浦北富产木业深加工一期项目 | 新建 | 总建筑面积9.1万平方米，主要建设生产车间、锅炉房、维修车间、除尘间、消防泵房等。 | 2023-2024 | 20000 | 5000 | 广西富产新材料科技集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 67 | 浦北智能家居产业园（三期） | 新建 | 新建3万平方米钢结构厂房，年产25万套休闲智能家具。 | 2023-2025 | 20000 | 4000 | 广西晟玮家居科技有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 68 | 浦北县桂华年产1万吨印刷纸、1500万张胶浸纸、2万立方米UV高光板生产项目 | 新建 | 总建筑面积4.8万平方米，建设生产线8条。 | 2023-2024 | 12500 | 5000 | 浦北县桂华装饰材料有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 69 | 浦北县大千木业年产100万张中高端家具拼花、素面贴皮项目 | 新建 | 总建筑面积2.6万平方米，建设年产100万张中高端家具拼花、素面贴皮生产线。 | 2023-2024 | 10000 | 3000 | 广西大千木业有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 70 | 浦北县明鑫隆年产400吨人造丝花及其他工艺品项目 | 新建 | 总建筑面积1万平方米，新建厂房，购置塑料啤、定型机、射骨机、空压机、冷却塔等生产流水线，年产400吨人造丝及其他工艺品。 | 2023-2024 | 5000 | 1500 | 浦北县明鑫隆工艺品有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 71 | 浦北县华兴木材加工扩建项目 | 新建 | 总建筑面积5500平方米，新建生产用房及管理用房，新增全自动生产线两套，配套建设水、电、气公用工程和消防、环保、绿化等附属工程。 | 2023-2024 | 3000 | 2000 | 浦北县华兴木业有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 72 | 浦北县百盛木业有限公司生态板生产线扩建项目 | 竣工 | 建设厂房3000平方米，新增购置4条生产线，扩建仓库及配套消防、水电设备。 | 2022-2023 | 2300 | 1300 | 浦北县百盛木业有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 73 | 浦北县万家兴木业有限公司扩建年产生态板5万立方米项目 | 竣工 | 扩建厂房1.5万平方米，新增3条生态板生产线，扩建仓库及配套消防、水电设备。 | 2022-2023 | 2000 | 1500 | 广西浦北县万家兴木业有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 74 | 广西北部湾名贵家居智造基地 | 新建 | 总建筑面积35万平方米，主要建设车间、仓库、办公楼、宿舍楼及相关配套设施。 | 2023-2025 | 159500 | 6000 | 广西森工集团股份 有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 75 | 广西森工绿色家居板材深加工基地项目 | 新建 | 总建筑面积约38万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼及水电等配套设施。 | 2023-2025 | 124500 | 5000 | 广西森工集团股份 有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 76 | 北部湾办公家具精深加工基地项目 | 新建 | 总建筑面积约30万平方米，主要建设家具家具展示中心、物流配送中心、研发设计中心、车间、仓库、综合办公楼及水电等配套设施。 | 2023-2025 | 114000 | 6000 | 广西森工集团股份 有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 77 | 广西进口木材精深加工项目 | 新建 | 总建筑面积35万平方米，主要建设车间、仓库、堆场、办公楼、宿舍楼及相关配套设施。 | 2023-2025 | 110000 | 5000 | 广西森工集团股份 有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 78 | 广西钦州市奥德森木业有限公司年产50万m3新型OSB生产线及家居制造项目 | 新建 | 主要建设主车间1栋2.9万平方米、深加工车间4栋4.4万平方米、家居加工车间2栋1.8万平方米以及废料处理车间、锯屑处理车间、单板处理车 间、刨片间、机修车间、长材刨片间、削片车间、制胶车间、消防泵房和水池、地磅房、门卫室等生产设施用房以及办公楼、综合楼等非直接生产设施用房。 | 2023-2025 | 90395 | 10000 | 广西钦州市奥德森木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 79 | 国豪五金家具生产项目 | 竣工 | 总建筑面积7万平方米，建设办公楼、生产车间、仓库以及其他配套附属设施。 | 2020-2023 | 20000 | 8000 | 广西国豪家俱有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 80 | 钦州市辉楠家具有限公司家具生产基地项目 | 新建 | 项目用地约50亩，建设年产12万套出口家具项目，拟建设生产厂房3万平方米，主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼及厂区道路、给排水、消防、围墙、绿化等配套设施。 | 2023-2025 | 8980 | 3500 | 钦州市辉楠家具有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 81 | 钦州市雄萱木业有限公司年产8万立方胶合板、人造板项目 | 竣工 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板。 | 2021-2023 | 8000 | 7500 | 钦州市雄萱木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 82 | 广西小乔木业有限公司年产8万立方米生态板项目 | 竣工 | 总建筑面积约1.8万平方米，建设8条年产8万立方米生态板生产线。 | 2022-2023 | 8000 | 6500 | 广西小乔木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 83 | 钦州市中恒木业有限公司竹木纤维项目 | 竣工 | 总建筑面积约1.8万平方米，建设2条年产10万吨竹木纤维生产线。 | 2022-2023 | 8000 | 6000 | 钦州市中恒木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 84 | 钦州市勇乐木业有限公司年产8万立方米胶合板、人造板项目 | 竣工 | 总建筑面积9170平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板、人造板。 | 2021-2023 | 8000 | 2800 | 钦州市勇乐木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 85 | 钦州市洁坤木业有限公司年产8万立方米胶合板、人造板项目 | 竣工 | 总建筑面积1.7万平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板、人造板。 | 2021-2023 | 8000 | 1600 | 钦州市洁坤木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 86 | 钦州市合进木业有限公司年产8万立方米胶合板、生态板项目 | 竣工 | 总建筑面积8788平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板、生态板。 | 2021-2023 | 8000 | 1600 | 钦州市合进木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 87 | 钦州市中胜木业有限公司年产8万立方米胶合板、生态板项目 | 竣工 | 总建筑面积9625平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板、生态板。 | 2021-2023 | 8000 | 1400 | 钦州市中胜木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 88 | 钦州市汇海木业有限公司年产8万立方米胶合板、人造板项目 | 竣工 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板、人造 板。 | 2021-2023 | 8000 | 1300 | 钦州市汇海木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 89 | 钦州市汇中木业有限公司年产8万立方米胶合板、人造板项目 | 竣工 | 总建筑面积7852平方米，建设8条生产线，年产8万立方米胶合板、人造板。 | 2021-2023 | 8000 | 1200 | 钦州市汇中木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 90 | 广西万松年产5万吨生物质固体成型燃料项目 | 竣工 | 总建筑面积约2.9万平方米，主要建设原料收集堆放区、生产加工区、办公区等。 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 广西万松能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 91 | 广西青杉木业有限公司年产4万立方米胶合板、人造板项目 | 竣工 | 总建筑面积约1.1万平方米，建设4条年产4万立方米胶合板、人造板生产线。 | 2022-2023 | 4000 | 2500 | 广西青杉木业有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 92 | 钦北区策晨木业年产5万立方米胶合板项目 | 新建 | 建设年产5万立方米胶合板生产线6条。 | 2023-2025 | 15000 | 3000 | 钦州市策晨木业有限公司 | 钦北区人民政府 |
| （六）粮油食品和医药加工（27个） |  |  |  |  | 755855 | 130385 |  |  |
| 93 | 金陵进口粮食饲料加工项目 | 竣工 | 主要建设年产50万吨饲料生产线及其配套附属设施。 | 2022-2023 | 16000 | 3000 | 广西自贸区金陵饲料有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 94 | 灵山县倍格水果深加工生产线项目 | 续建 | 建设年产1万吨水果深加工生产线。 | 2022-2024 | 10000 | 8000 | 广西倍格农业科技有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 95 | 建发集团年产100万吨植物蛋白加工及粮食中转项目 | 新建 | 建设年产100万吨植物蛋白加工生产线1条，主要建设原料筒仓、预处理压榨车间、萃取车间、蛋白筒仓、精炼车间、小包装车间等。 | 2023-2024 | 116000 | 30000 | 广西建发农产品有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 96 | 清大智兴生物发酵法年产5万吨PDO项目 | 新建 | 主要建设年产5万吨PDO（1,3-丙二醇）生产线，建设内容包括发酵车间、粗提车间、精馏车间、罐区及配套设施。 | 2023-2025 | 90000 | 5000 | 广东清大智兴生物技术有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 97 | 钦州港粮食保税加工投资项目 | 续建 | 主要建设年产60万吨饲料生产线及其相关配套附属设施，建设内容包括现代化饲料生产线、生产车间、圆筒仓、原料库、成品库、综合办公大楼等及其配套设施。 | 2022-2024 | 12000 | 3000 | 广西宏粮生物科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 98 | 灵山璟盛食品加工销售项目 | 续建 | 总建筑面积1.6万平方米，建设生产区、储藏区、办公区、生活区等。 | 2021-2024 | 8000 | 4000 | 灵山县璟盛食品有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 99 | 灵山昊扬农副产品加工项目 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，建设高端固态食品、冷冻干燥食品、果蔬汁饮料加工厂1座。 | 2020-2024 | 7500 | 4000 | 广西昊扬食品有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 100 | 钦北区正之兴谷物制品加工项目 | 新建 | 总建筑面积约1万平方米，建设年产鲜湿粉8000吨、干圆粉500吨、腐竹100吨生产线。 | 2023-2025 | 6000 | 3000 | 广西正之兴食品有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 101 | 浦北官垌长河香精香料生产项目 | 续建 | 总建筑面积2万平方米，年产茴脑等产品3200吨。 | 2022-2024 | 12000 | 5000 | 浦北县长河香精香料有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 102 | 浦北珠乡食品大健康产业园项目 | 续建 | 总建筑面积约6万平方米，主要建设生产车间、食品仓库、产品展示、研发中心综合楼等。 | 2022-2024 | 10000 | 6000 | 广西北部湾珠乡橄榄食品有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 103 | 浦北县城粮油加工仓储项目 | 竣工 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设粮油生产厂房、仓库、各式粮油生产线及项目配套工程。 | 2022-2023 | 4315 | 2385 | 广西浦北有礼商贸有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 104 | 中国-西部粮食产业园项目 | 续建 | 总建筑面积20.24万平方米，主要建设平房仓、筒仓、粮油仓储区、粮食加工区等，配套建设供水供电、消防、设备购置等工程。 | 2021-2026 | 71974 | 8000 | 钦南区粮油收储贸易有限责任公司 | 钦南区人民政府 |
| 105 | 年产50万吨高效、环保配合饲料生产线项目 | 续建 | 建设高效、环保配合饲料生产线。 | 2022-2024 | 12000 | 3000 | 钦州新希望六和农牧科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 106 | 新富民年产40万吨生物配合饲料生产项目 | 续建 | 建设40万吨生物配合饲料生产项目。 | 2022-2024 | 12000 | 2000 | 广西数源饲料有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 107 | 广西园丰牧业股份有限公司畜禽屠宰冷链加工项目 | 续建 | 总建筑面积10万平方米，建设年屠宰生猪40万头和年屠宰肉鸡1500万羽的屠宰加工厂，5000吨冷链中心冷藏仓库和物流配送中心。 | 2019-2024 | 20000 | 3000 | 广西园丰牧业股份 有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 108 | 灵山县禽畜屠宰冷链深加工项目 | 新建 | 总建筑面积1.46万平方米，主要建设禽畜屠宰车间、待宰间、急宰间、冷库及相关配套设施。 | 2023-2027 | 11084 | 2000 | 灵山县商务局 | 灵山县人民政府 |
| 109 | 灵山百菲乳业年产10万吨液态奶扩建项目 | 竣工 | 扩建7条生产线，及相关配套设备设施，全自动化智能控制系统，包括生产车间、仓库等。 | 2021-2023 | 6000 | 800 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 110 | 钦南区临港绿色粮油加工集中区项目 | 新建 | 总建筑面积约8.73万平方米，主要建设综合楼、稻谷加工厂房、小麦加工厂房、玉米加工厂房、仓库等，配套建设给排水、绿化等设施。 | 2023-2026 | 23882 | 8000 | 钦南区粮油收储贸易有限责任公司 | 钦南区人民政府 |
| 111 | 九联肉食鸡养殖善宰加工项目 | 续建 | 建设存栏15万羽种蛋鸡鸡场及相关设施。 | 2012-2024 | 200000 | 10000 | 钦州九联养殖有限 公司 | 钦北区人民政府 |
| 112 | 钦北区九联熟食品加工生产项目 | 竣工 | 建设厂房车间及配套设施，引进电加热式烘烤机和真空滚揉机，建设熟食工厂，对各种肉类进行加工，生产油炸蒸烤熟食品。 | 2022-2023 | 4100 | 1200 | 钦州九联食品有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 113 | 双胞胎年产50万吨现代化饲料暨全球粮食贸易加工基地 | 竣工 | 建设年产50万吨饲料生产线及其相关配套附属设施。 | 2022-2023 | 15000 | 3000 | 广西钦州保税港区双胞胎生物科技有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 114 | 钦州大北农饲料科技有限公司年产24万吨猪配合饲料生产线项目 | 新建 | 新建年产24万吨猪配合饲料生产线，用地2.7万平方米，新建主车间、成品库、原料库、科研楼、筒仓等建筑物，并安装粉碎机、混合机、制粒机、提升机等相关生产设备及配套设施。 | 2023-2025 | 12000 | 5000 | 钦州大北农饲料科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 115 | 钦北区播恩生物年产教槽料6万吨、乳猪料6万吨、全价料12万吨生产项目 | 新建 | 总建筑面积约2万平方米，建设年产教槽料6万吨、乳猪料6万吨、全价料12万生产线。 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 钦州播恩生物技术有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 116 | 钦北区鸿丰精米加工建设项目 | 竣工 | 总建筑面积3.53万平方米，建设大米生产车间大楼2幢、标准仓库4幢、综合用房1幢。 | 2020-2023 | 10000 | 1000 | 广西鸿丰米业有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 117 | 钦州市生猪屠宰肉类食品精深加工项目 | 竣工 | 主要建设检疫接收区、待宰间、屠宰车间、分割包装车间、生活办公区和冷库等。 | 2020-2023 | 10000 | 1000 | 广西钦州崇盛食品有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 118 | 钦北区群安年产2万吨桶装、瓶装饮用水和饮料生产基地建设项目 | 新建 | 总建筑面积约1万平方米，年生产2万吨桶装、瓶装饮用水和饮料。 | 2023-2025 | 6000 | 3000 | 广西群安食品有限 公司 | 钦北区人民政府 |
| 119 | 北部湾华侨投资区澳华进口牛羊综合加工项目 | 续建 | 建设待宰活牛羊检验检疫隔离区、屠宰场、分割和加工包装车间、冷冻储藏车间、无公害化病畜处理车间、废水处理排放车间、生物沼气照明和供热、产生有机肥料等。 | 2018-2024 | 40000 | 3000 | 钦州澳华进出口贸易有限公司 | 北部湾华侨投资区管委 |
| （七）能源产业（52个） |  |  |  |  | 7885325 | 1572400 |  |  |
| 120 | 钦州能源储备项目 | 新建 | 1.新建1000万立方米原油储备库。投资约120亿元。 2.建设钦州煤炭战略储备基地，新增建设130万吨煤炭堆场，投资约20亿元，用地约500亩。 | 2023-2026 | 1400000 | 200000 | 中国石油广西石化公司、国投钦州第二发电有限公司 | 市发展改革委 |
| 121 | 国投钦州电厂三期项目1号、2号机组 | 续建 | 建设2台66万千瓦燃煤电机组。 | 2021-2025 | 677732 | 150000 | 国投钦州第二发电有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 122 | 国投钦州电厂三期3、4号机组项目 | 新建 | 建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组，兼有供热能力，同步建设高效除尘、脱硫、脱硝等配套设施。 | 2023-2025 | 502133 | 100000 | 国投钦州第二发电有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 123 | 钦州灵山抽水蓄能电站项目 | 新建 | 总装机容量1200MW，枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水系统和地下厂房四部分组成。 | 2023-2025 | 700000 | 20000 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 124 | 灵山六炉山风电场项目 | 新建 | 总装机容量400MW。 | 2023-2025 | 289860 | 20000 | 国投广西风电有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 125 | 灵山县整县屋顶分布式光伏发电项目 | 续建 | 总装机容量250MW，安装屋顶光伏发电面积约251万平方米。 | 2022-2024 | 175000 | 30000 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 126 | 灵山白马山风电场项目 | 续建 | 总装机容量200MW。 | 2022-2024 | 155892 | 25000 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 127 | 灵山县那学风电场项目 | 续建 | 总装机容量150MW。 | 2022-2024 | 113860 | 25000 | 远景能源有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 128 | 灵山董永风电场项目 | 续建 | 总装机容量150MW。 | 2022-2024 | 99800 | 20000 | 国投广西风电有限 公司 | 灵山县人民政府 |
| 129 | 灵山县新型储能电站 | 新建 | 拟安装容量200MW/400MW。 | 2023-2024 | 80000 | 40000 | 远景能源有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 130 | 灵山县陆屋光伏一期项目 | 续建 | 总装机容量137MW。 | 2022-2024 | 50326 | 20000 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 131 | 灵山县100MW林光互补光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量100MW。 | 2023-2024 | 49500 | 20000 | 灵山劦光新能源有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 132 | 灵山县三隆光伏发电项目 | 续建 | 总装机容量150MW，一期装机容量41MW，二期装机容量109MW。 | 2022-2024 | 42511 | 20000 | 广西灵山大怀山新能源有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 133 | 浦北国投储能电站项目 | 新建 | 总装机容量600MW。 | 2023-2025 | 260000 | 50000 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 134 | 浦北大岭头风电场 | 新建 | 总装机容量200MW。 | 2023-2025 | 150000 | 20000 | 大庆油田有限责任公司 | 浦北县人民政府 |
| 135 | 浦北县官垌风电场 | 续建 | 总装机容量150MW。 | 2022-2024 | 130000 | 50000 | 国家电投集团广西电力有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 136 | 浦北壮岭风电场 | 新建 | 总装机容量150MW。 | 2023-2024 | 110000 | 5000 | 中国华能集团有限公司广西分公司 | 浦北县人民政府 |
| 137 | 浦北龙门风电场三期工程 | 竣工 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023 | 78000 | 18700 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 138 | 浦北安石风电场 | 新建 | 总装机容量100MW。 | 2023-2024 | 75000 | 20000 | 大庆油田有限责任公司 | 浦北县人民政府 |
| 139 | 浦北县六硍风电场 | 竣工 | 总装机容量80MW。 | 2022-2023 | 70000 | 48000 | 国家电投集团广西电力有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 140 | 浦北国投屋顶光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量130MW。 | 2023-2024 | 50000 | 10000 | 国投广西风电有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 141 | 浦北县垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 总建筑面积约2万平方米，日处理生活垃圾500吨。 | 2023-2024 | 30000 | 8000 | 浦北县深能环保有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 142 | 浦北县新能源充电桩建设项目 | 新建 | 规划建设县城、龙门、张黄、寨圩、泉水等镇充电桩，建设变电所集中式主充电站、分充电站，设置充电桩1000个，可覆盖停车位1000个；铺设高压配电电缆、低压配电电缆及其他配套设施与站内配套设备、站内系统等。 | 2023-2025 | 20000 | 1000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 143 | 钦州市钦南区800MW光储一体化项目（一期） | 续建 | 总装机容量500MW。 | 2022-2024 | 225000 | 15000 | 钦州讯能新能源科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 144 | 民海钦州市钦南区东场镇风电场项目 | 新建 | 总装机容量200MW。 | 2023-2025 | 160000 | 15000 | 广西钦州民海风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 145 | 钦南区鑫奥300MW光伏平价上网示范项目 | 续建 | 总装机容量300MW，建设光伏组件、固定支架、箱逆变器、升压站等。 | 2021-2024 | 130000 | 20000 | 钦州鑫奥光伏电力有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 146 | 广西钦州市钦南区岭门200MW风电场项目 | 新建 | 总装机容量200MW。 | 2023-2025 | 108149 | 20000 | 广西钦州法电优能清洁能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 147 | 钦南区金安250MW平价光伏基地项目 | 续建 | 总装机容量250MW，建设光伏组件、固定支架、箱逆变器、升压站及运行管理中心等。 | 2021-2024 | 105000 | 20000 | 广西金元南方新能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 148 | 中节能钦南风电场三期工程 | 新建 | 总装机容量120MW。 | 2023-2024 | 100000 | 20000 | 中节能钦州风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 149 | 龙源钦南低风速试验风电场工程 | 竣工 | 总装机容量106MW，安装48台单机容量2.2MW的风力发电机组，新建两座110KV升压站。 | 2020-2023 | 97912 | 41000 | 广西龙源风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 150 | 钦州市钦南区东场500MW光储一体化（一期）200MW农光储光伏电站项目 | 新建 | 总装机容量200MW。 | 2023-2024 | 96000 | 20000 | 钦州上电新达新能源科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 151 | 远景能源有限公司钦南区东场镇一期风电场 | 续建 | 总装机容量200兆瓦，建设31台单机容量3.3兆瓦风力发电机组。 | 2022-2024 | 73000 | 30000 | 远景能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 152 | 钦南区风门岭风电场二期工程项目 | 竣工 | 总装机容量100MW。 | 2021-2023 | 71000 | 19700 | 钦州华电福新风力发电有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 153 | 钦州市钦南区风门岭三期风电场 | 新建 | 总装机容量100MW。 | 2023-2024 | 71000 | 35000 | 华电福新能源有限 公司广西分公司 | 钦南区人民政府 |
| 154 | 远景能源有限公司钦南区东场镇二期风电场 | 续建 | 总装机容量100兆瓦，建设31台单机容量3.3兆瓦风力发电机组，1座220千伏升压站。 | 2022-2024 | 70900 | 30000 | 远景能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 155 | 钦南区那思风电场 | 新建 | 总装机容量100MW。 | 2023-2025 | 70480 | 35000 | 国投广西风电有限 公司 | 钦南区人民政府 |
| 156 | 中核汇能钦南区储能电站项目 | 新建 | 总装机容量25万千瓦/50千瓦时储能电站。 | 2023 | 60000 | 60000 | 中核汇能有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 157 | 钦州民海（三期）100MWp光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量100MW。 | 2023-2024 | 50000 | 15000 | 广西钦州民海新能源有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 158 | 广西民海100MW光伏发电项目 | 竣工 | 总装机容量100MW。 | 2020-2023 | 50000 | 15000 | 广西钦州民海光伏发电有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 159 | 钦南康熙岭风电场 | 新建 | 总装机规模60MW，安装20台单机容量3MW的风力发电机组，新建220千伏升压站1座。 | 2023-2024 | 39384 | 28000 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司广西分公司 | 钦南区人民政府 |
| 160 | 钦州康熙岭200MW（三期40MW）渔光互补光伏电站项目 | 竣工 | 总装机容量40MW。 | 2022-2023 | 16000 | 4000 | 钦州鑫金光伏电力有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 161 | 京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期）光伏发电项目 | 续建 | 总装机容量500MW。 | 2022-2024 | 363650 | 35000 | 钦州京能清洁能源 有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 162 | 广西钦北区龙滩风电项目 | 续建 | 总装机容量160MW。 | 2022-2024 | 110000 | 45000 | 国家电投集团广西 电力有限公司钦州 分公司 | 钦北区人民政府 |
| 163 | 钦州市钦北区九佰垌光伏项目 | 新建 | 总装机容量150MW。 | 2023-2025 | 80000 | 3000 | 国家电投集团广西 电力有限公司钦州 分公司 | 钦北区人民政府 |
| 164 | 钦北区百浪岭风电场二期（80MW）项目 | 竣工 | 总装机容量80MW。 | 2021-2023 | 71000 | 30000 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 165 | 钦北区五宁风电场一期（80MW）工程 | 续建 | 总装机容量80MW。 | 2022-2024 | 70000 | 20000 | 国家能源集团新能源有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 166 | 京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地项目（一期）光伏发电项目 | 续建 | 总装机容量150MW。 | 2022-2023 | 62418 | 20000 | 北京京能清洁能源 电力股份有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 167 | 中广核吉隆光伏发电项目 | 新建 | 总装机容量120MW。 | 2023-2025 | 50000 | 6000 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司广西分公司 | 钦北区人民政府 |
| 168 | 钦北区古道岭风电场一期工程 | 续建 | 总装机容量50MW。 | 2021-2024 | 44818 | 20000 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 169 | 钦北区古道岭风电场二期项目（50MW）陆上风电项目 | 新建 | 总装机容量50MW。 | 2023-2025 | 44000 | 5000 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 170 | 钦北区古道岭风电场三期项目（50MW）陆上风电项目 | 新建 | 总装机容量50MW。 | 2023-2025 | 44000 | 5000 | 钦州古道岭风能有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 171 | 钦北区百浪岭风电场一期（50MW）项目 | 竣工 | 总装机容量50MW。 | 2021-2023 | 42000 | 20000 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 | 钦北区人民政府 |
| （八）轻工制造和建材加工（27个） |  |  |  |  | 620134 | 132500 |  |  |
| 172 | 金丰钢材加工配送中心项目 | 竣工 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房、综合楼、辅助用房及相关配套设施。 | 2021-2023 | 19034 | 5000 | 广西自贸区金丰供应链服务有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 173 | 高新区中冠集团环保基地项目 | 新建 | 建设环保处理一体化设备生产中心、工业废弃资源回收中心。 | 2023-2025 | 11000 | 2000 | 广西中冠环保科技集团有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 174 | 钦北区雨坤年产350万张环保节能新型硅酸钙板、40万立方米ALC新型砌块、20万平方米ALC新型墙板建设项目 | 新建 | 总建筑面积3.5万平方米，主要建设环保节能新型硅酸钙板、ALC新型砌块、ALC新型墙板等生产线。 | 2023-2025 | 25000 | 5000 | 广西雨坤创新建材科技有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 175 | 钦北区庆荣耐火年产2万吨高新耐火材料生产项目 | 竣工 | 总建筑面积1.2万平方米，建设2条耐火浇注料生产线、2条环保炮泥生产线、1条环保炮泥结合剂生产线等。 | 2021-2023 | 12000 | 7000 | 广西庆荣耐火材料有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 176 | 钦北区红墙新材料混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目 | 新建 | 总建筑面积约2万平方米，建设3万吨/年聚羧酸合成生产线；1万吨/年PN生产线，2万吨/年速凝剂生产线，2万吨/年脱模剂生产线。 | 2023-2025 | 12000 | 2000 | 广西红墙新材料有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 177 | 高新区亿达元器件生产基地项目 | 续建 | 总建筑面积约1.5万平方米，主要加工制造电子元器件等产品。 | 2022-2024 | 6500 | 3000 | 广西钦州亿达电子科技有限责任公司 | 钦州高新区管委 |
| 178 | 广西宏翔EPS包装材料项目 | 新建 | 建设EPS包装材料标准生产车间2200平方米及相关配套设施。 | 2023-2024 | 5600 | 2000 | 广西宏翔包装材料有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 179 | 利顺智能线材新能源充电项目 | 竣工 | 用地面积25亩，总建筑面积2万平方米。建设矽钢片、精密五金制品和空心线圈、扁平线圈等五金电子产品生产线。 | 2020-2023 | 5000 | 3000 | 广西雄顺电子科技有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 180 | 广西钜富塑料再生资源利用项目 | 新建 | 建设塑料制品标准生产车间0.8万平方米及相关配套设施。 | 2023-2024 | 5000 | 1000 | 广西钜富塑胶制品有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 181 | 钦州绿传新能源汽车变速箱与传动系统关键零部件产业化项目 | 竣工 | 建设25万台套生产线。 | 2019-2023 | 40000 | 2000 | 钦州绿传科技有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 182 | 恒星年产30万吨高品位铁锰矿流态化还原项目 | 新建 | 主要建设烘干磨矿工段、还原焙烧工段，以及配套的各种水池、烟囱、设备基础、配电室、泵房等其他辅助设施。 | 2023-2025 | 12000 | 8000 | 广西自贸区中科恒星新材料有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 183 | 广西钦安阀门、钢瓶生产基地项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设液化石油气瓶、阀门、调整器、烤炉、瓦斯罐、复合型容器生产基地。 | 2022-2023 | 6000 | 5000 | 广西钦安科技有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 184 | 灵山县玩具城项目 | 新建 | 建设玩具智造基地、玩具展览交易中心、玩具科创园、玩具公共服务中心、玩具技术教育基地，建设标准厂房总建筑面积8.5万平方米，并配套建设内容包括道路工程、地面硬化、排水工程等。 | 2023-2025 | 65000 | 1000 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 185 | 广西力宏科技年产4000万个塑胶五金电子玩具制造项目 | 新建 | 总建筑面积约4.36万平方米，年产4000万个塑胶五金电子玩具。 | 2023-2025 | 11000 | 5000 | 广西灵山力宏科技有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 186 | 蓝宇玩具有限公司年产1000吨玩具生产线建设项目 | 新建 | 总建筑面积4.3万平方米，主要建设集研发、设计、生产、销售为一体的园林式环保工厂，包括厂房﹑仓库﹑宿舍及配套设施等。 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 蓝宇玩具有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 187 | 灵山匠星塑料玩具、电子玩具、毛绒玩具生产项目 | 竣工 | 总建筑面积2.2万平方米，建设年产1200万件玩具生产线1条。 | 2019-2023 | 10000 | 2500 | 灵山县匠星玩具有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 188 | 浦北县品钲石材年开采50万立方米花岗岩项目 | 续建 | 建设安装一条全新环保自动化的生产线，加工规模为150万吨/年。 | 2020-2024 | 22000 | 3000 | 广西品钲石材有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 189 | 浦北宇洋矿业年开采45万吨含钾岩石项目 | 续建 | 总建筑面积600平方米，主要建设生产车间、办公和生活区等，购置钩机、钻机等机械23台变压器2台，年开采规模45万吨。 | 2022-2025 | 21000 | 8000 | 浦北宇洋业有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 190 | 浦北县蓝光碳纤科技年产5万台碳纤维自行车项目 | 新建 | 总建筑面积约3.2万平方米，主要建设办公楼、生产车间、组装车间，仓库等。 | 2023-2024 | 6000 | 2000 | 深圳市蓝光碳纤科技有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 191 | 钦南区聿西年产15万吨螺旋钢管项目 | 续建 | 总建筑面积约3.3万平方米，新建仓储厂房、办公室及研发楼等，建设3条双面埋弧焊螺旋管道生产线，3条丁字焊生产线。 | 2022-2024 | 30000 | 3000 | 广西聿西管道科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 192 | 钦北区建华绿色环保装配式三板自动化流水生产线项目 | 新建 | 总建筑面积3.5万平方米，建设各式绿色环保装配式建材生产线。 | 2023-2025 | 29000 | 5000 | 建华建材（广西） 有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 193 | 钦北区健之泰年产5万吨钢结构及金属设备制造生产项目 | 新建 | 主要建设年产5万吨钢结构及金属设备制造等生产线。 | 2023-2025 | 22000 | 7000 | 广西健之泰钢结构工程有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 194 | 钦北区仙坡折弯高频焊中空铝条设计生产项目 | 续建 | 总建筑面积1.5万平方米，主要建设年产3亿米铝合金间隔条生产线。 | 2022-2024 | 18000 | 10000 | 广西仙玻节能玻璃 有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 195 | 钦北区钦荣羽绒有年产2000吨羽绒和20万件（套）羽绒服装、寝具深加工生产项目 | 竣工 | 建设羽绒服装、寝具深加工生产线。 | 2021-2023 | 7000 | 1000 | 广西钦荣羽绒有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 196 | 钦北区翔鹭化工年产10万吨汽车尾气净化剂和混凝土外加剂项目 | 新建 | 总建筑面积约1.2万平方米，主要建设1条年产10万吨车用尿素生产线和1条年产10万吨混凝土外加剂生产线。 | 2023-2025 | 5000 | 3000 | 广西翔鹭化工集团 有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 197 | 钦北区年产15万平方米金属门窗加工项目 | 续建 | 建设年产15万平方米金属门窗的生产 线。 | 2022-2024 | 5000 | 2000 | 钦州市钦北区富成金属制品有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 198 | 钦北区雄基钢结构装配式建筑工业化产业基地项目 | 续建 | 总建筑面积约31.1万平方米，一期建设生产配套设施、年产钢构件产品15万吨；二期建设年产钢构件产品10万吨；三期建设年产钢构件产品15万吨。 | 2022-2025 | 200000 | 30000 | 广西雄基装配式建筑有限公司 | 钦北区人民政府 |
| （九）产业园区配套设施（33个） |  |  |  |  | 1842545 | 168800 |  |  |
| 199 | 灵山县十里工业园电子信息产业标准厂房及配套设施项目（一期） | 续建 | 建设园区标准化厂房，建筑面积为12万平方米；园区政策性租赁用房，总建筑面积为1万平方米；园区路网工程，道路总长5.15公里。 | 2022-2026 | 61252 | 6000 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 200 | 灵山县和邦盛世家居工业产业园及配套设施项目 | 续建 | 总建筑面积16万平方米，建设实木复合木地板厂、强化木地板厂、木地板基材厂、饰面板厂、产品交易展馆及相关配套设施等。 | 2019-2024 | 170000 | 5000 | 广西和邦盛世家居 有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 201 | 浦北县张黄循环木业产业园基础设施项目 | 新建 | 建设标准厂房约20万平方米、园区道路约4公里以及相关配套工程。 | 2023-2025 | 37114 | 3000 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 202 | 灵山光达新材料产业园及配套设施项目 | 续建 | 总建筑面积63万平方米。一期建设21栋标准厂房、2栋科技孵化楼、1栋招商中心及相关配套设施；二期建设生产厂房、2栋科技孵化器及相关配套设施。 | 2021-2024 | 160000 | 2000 | 广东光民产业投资 有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 203 | 灵山县陆屋临港产业园新材料产业标准厂房及配套设施项目一期 | 新建 | 建设新材料产业标准厂房12.7万平方米，以及配套建设停车场、给排水工程、电气工程、消防工程等园区配套设施。 | 2023-2025 | 46000 | 9200 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 204 | 灵山县陆屋临港产业园机电产业标准厂房及配套设施建设项目（二期） | 续建 | 总建筑面积约28万平方米，建设单层钢结构标准厂房2栋、单层钢结构铸造厂房4栋、2层钢结构标准厂房6栋，配套建设商务宾馆楼、员工公寓楼、宿舍楼及园区路灯等公共设施工程。 | 2018-2024 | 40123 | 1000 | 灵山县工业区投资 开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 205 | 灵山县循环经济产业园污水处理厂项目 | 竣工 | 建设5000m3/d 污水处理厂1座，其中处理电镀废水4000m3/d；综合污水 1000m3/d；尾水提升泵站1座，提升量 5000m3/d；DN400 尾水提升管 （压力排放管）管长约 10公里；配套门字出水口1座。 | 2021-2023 | 6900 | 3600 | 广西灵山临循园污水治理有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 206 | 灵山县电子信息产业园规划二路 | 新建 | 道路长约768米，宽约40米，并配套建设道路、照明、管网等工程。 | 2023-2024 | 1698 | 1000 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 207 | 灵山县陆屋临港产业园纬六路西段工程 | 竣工 | 道路长588米，宽24米。 | 2021-2023 | 1414 | 500 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 208 | 灵山县电子信息产业园规划一路 | 新建 | 道路长约831米，宽约30米，并配套建设道路、照明、管网等工程。 | 2023-2024 | 1258 | 800 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 209 | 钦州市浦北陈皮产业园基础设施建设项目 | 续建 | 建设标准厂房、仓储中心、物流中心，配套建设园区配套污水处理厂1座，日处理规模3000m³/d；建设废弃果肉无害化处理中心，分果汁提取加工区和果肉残渣肥化处理两个区域建设；建设园区主干道路5公里、防护绿地、人行道铺砌等；建设保障性生活配套用房6栋5层及其他生活服务设施。 | 2022-2025 | 76728 | 8000 | 浦北县鑫汇资产经营管理有限责任公司 | 浦北县人民政府 |
| 210 | 浦北泉水工业园区基础设施建设项目 | 续建 | 建设纵二路、纵三路、炮滩坡河堤路、污水厂、供水厂及相关管线铺设等配套设施。 | 2020-2024 | 22360 | 4000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 211 | 浦北县寨圩工业园标准厂房及基础设施建设项目 | 续建 | 建设标准厂房6.7万平方米，建设道路总长4.39公里，供水管网总长4.39公里，建设排水排污管网总长8.78公里，以及相关配套设施。 | 2022-2024 | 20279 | 3000 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 212 | 浦北县健康食品（龙门）产业园基础设施建设项目 | 竣工 | 总建筑面积3.2万平方米，建设标准厂房4幢，配套道路5公里。 | 2018-2025 | 17774 | 3000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 213 | 浦北县福旺产业园标准厂房及配套路网工程项目 | 竣工 | 总建筑面积3.2万平方米，建设标准厂房4幢以及园区道路3.8公里等配套设施。 | 2019-2025 | 16966 | 2000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 214 | 浦北县乐民新材料产业园基础设施项目 | 续建 | 新建标准厂房6万平方米；新建园区道路3条，全长2.4公里以及相关园区配套工程。 | 2022-2024 | 14588 | 3000 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 215 | 浦北县健康食品（龙门）产业园基础设施建设项目配套设施（生活配套用房） | 新建 | 总建筑面积约1.27万平方米，建设生活配套用房310套。 | 2023-2024 | 3800 | 1000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 216 | 浦北县北通镇融合发展示范园标准厂房及基础设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积约1.5万平方米，建设标准厂房4栋，配套建设水电工程；建设长800米、宽24米进园大道以及给排水电工程。 | 2023-2025 | 2976 | 1200 | 浦北县北通镇人民政府 | 浦北县人民政府 |
| 217 | 浦北县泉水工业园区基础设施建设项目（纵十三路延长线）工程 | 新建 | 建设道路长1.4公里，宽24米，配套建设人行道、给排水及预埋通信线管等。 | 2023-2024 | 2800 | 1500 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 218 | 钦州市钦南区金窝工业园新型材料智造基地及综合配套设施项目 | 续建 | 总建筑面积28.59万平方米，建设加工厂房35栋、仓储房3栋、物流中心2栋。新建道路0.3公里及配套设施。 | 2022-2025 | 123515 | 30000 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 219 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地三期项目 | 续建 | 总建筑面积约32.9万平方米，主要建设生产车间、仓库、综合楼等工程，配套建设道路、给排水工程等。 | 2022-2024 | 92119 | 20000 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 220 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目 | 续建 | 总建筑面积28.5万平方米，建设进园路922米，宽26米，双向四车道以及建设生产车间、仓库等。 | 2020-2024 | 86711 | 8000 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 221 | 广西北部湾名贵家居智造基地配套设施工程项目 | 续建 | 总建筑面积约19.4万平方米，主要建设标准厂房、道路工程、供排水工程、交通工程、停车场等配套设施。 | 2022-2024 | 70626 | 20000 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 222 | 钦州市那丽产业园木材深加工基地一期项目 | 续建 | 总建筑面积20.34万平方米，建设生产车间、仓库等。 | 2021-2024 | 59530 | 5000 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 223 | 钦州市那丽产业园标准厂房及配套设施工程项目 | 续建 | 总建筑面积7.5万平方米，建设标准厂房、污水厂、自来水厂及配套场地硬化工程、绿化工程、道路工程、室外水电工程等。 | 2021-2024 | 37343 | 8000 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 224 | 钦南区金窝工业园标准厂房项目 | 竣工 | 总建筑面积7.8万平方米，主要建设标准厂房、展示中心、综合楼等，配套道路、场地硬化、排水、照明、绿化等工程。 | 2021-2023 | 33628 | 4500 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 225 | 钦北平吉临港产业园基础设施项目 | 新建 | 建设标准厂房、园区污水处理厂、给水厂、天然气加气站、变电站、垃圾转运站、绿地公园与广场、道路工程、给排水工程、交通工程、电气工程、景观绿化等园区基础设施工程。 | 2023-2025 | 223000 | 5000 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 226 | 钦北平吉临港产业园项目 | 新建 | 总建筑面积15.3万平方米，主要建设园区污水厂、给水厂、天然气加气站、变电站等。项目分三期建设，一期建设给水厂，标房建设5.3万平方米二期建设污水厂，5万平方米标房，三期建设天然气加气站，变电站，5万平方米标 房。 | 2023-2025 | 222898 | 1000 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 227 | 钦北经济技术开发区基础设施建设项目（一期） | 续建 | 实施大垌四路（大垌八路至新天地饲料厂段）、大垌二十四路（325国道至大垌十一路段）、皇马二十路（皇马十五路至皇马十九路段）、大垌八路（大垌二路至大垌四路段）、大垌十一路（大垌二十路至大垌二十四路段）道路建 设。 | 2019-2024 | 67199 | 1000 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 228 | 钦州高端医药精细化工产业园区一期项目 | 新建 | 主要建设特勤消防站1座，建筑面积6543平方米；公共管廊，总长度13.43公里；危险化学品停车场2座，其中一期车位数83个；二期车位数160个；以及园区封闭管理工程、双电源双回路供电工程等。 | 2023-2025 | 60840 | 1000 | 钦北区经济技术开发区管理委员会 | 钦北区人民政府 |
| 229 | 北部湾中医药健康产业园基础设施（一期） | 竣工 | 建设标准厂房19.5万平方米，道路3条（路宽40米，总长1.6公里），以及相关排水、排污、绿化等配套基础设施。 | 2017-2023 | 57143 | 5000 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 230 | 钦州高端医药精细化工产业园区污水处理厂及配套管网项目（一期） | 新建 | 建设规模2000m³/d污水厂1座，厂外中间监测水池及中间提升泵站一座，配套2公里架空管网。建设内容包括污水处理、厂外中间监测水池及中间提升泵 站、人工湿地和配套管网等工程。 | 2023-2025 | 2500 | 500 | 钦州市钦北区清源 供水有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 231 | 北部湾林木产业园污水处理厂及配套管网项目（一期） | 新建 | 一期建设规模1000m³/d污水厂1座，配套4公里管网，建设内容包括污水处理厂、人工湿地和配套管网工程。 | 2023-2025 | 1463 | 1000 | 钦州市钦北区清源 供水有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 二、服务业（19个） |  |  |  |  | 582711 | 51800 |  |  |
| 232 | 灵山县家禽批发市场 | 续建 | 总建筑面积13.4万平方米，分两期进行建设，一期建设综合交易厅、活禽交易厅；二期建设冷库、活禽交易厅、地下车库及其他配套设施等。 | 2021-2024 | 40778 | 2000 | 灵山县兴灵土地整治开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 233 | 钦州传泰公路港项目 | 续建 | 总建筑面积10.4万平方米，建设智慧物流信息中心、智能仓储中心、零单集货中心和城市分拨中心，形成三产配套服务区和物流配套区域。 | 2020-2024 | 60000 | 5000 | 钦州传泰物流有限 公司 | 钦州高新区管委 |
| 234 | 灵山大型农产品综合交易市场 | 续建 | 总建筑面积43.5万平方米，主要建设农副产品交易市场、物流中心、保障性租赁住房、冷库及配套设施。 | 2014-2025 | 91500 | 5000 | 广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 235 | 灵山泓科冷链物流仓储中心项目 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，主要建设保鲜库、速冻库、冷库、常温库等，以及配套建设相关服务用房等。 | 2020-2026 | 80000 | 4000 | 广西泓科冷链物流 有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 236 | 广西灵山县冷链物流集配中心 | 新建 | 总建筑面积8206平方米，建设蔬菜物流分拣中心/水果分拣中心、冷链仓库、仓储冷链配送中心及其配套设施等。 | 2023-2025 | 5624 | 1000 | 灵山县供销合作社 | 灵山县人民政府 |
| 237 | 灵山县鱼苗产业服务城 | 新建 | 总建筑面积6.4万平方米，主要建设鱼苗展示中心、鱼苗交易市场等，以及配套建设配电房、污水处理站等设施。 | 2023-2025 | 30531 | 1500 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 238 | 广西灵山供销武利片区寄递物流中心站 | 新建 | 总建筑面积4768平方米，建设生活物资仓库、生产物资仓库、仓储冷链配送中心、水果分拣及电商物流中心、农资超市及其配套设施等。 | 2023-2025 | 3389 | 500 | 灵山县供销合作社 | 灵山县人民政府 |
| 239 | 广西灵山供销沙坪片区冷链物流集配中心 | 新建 | 总建筑面积5143平方米，建设水果分拣中心及电商物流中心、仓储冷链配送中心、生活物资仓库、生产物资仓库、农贸市场及其配套设施等。 | 2023-2025 | 2119 | 500 | 灵山县供销合作社 | 灵山县人民政府 |
| 240 | 浦北县五皇山旅游景区提升工程 | 续建 | 总建筑面积约14.9万平方米，建设五皇禅寺、百年野生茶园景区、泉水旅游池、生态停车场、马兰综合服务区等相关配套设施，以及建设配套公路20.6公里。 | 2018-2024 | 65680 | 3000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 241 | 浦北县县城物流集散中心项目 | 续建 | 总建筑面积17.14万平方米，主要建设立体仓库、综合办公楼、钢构仓库等以及相关配套设施。 | 2021-2025 | 49700 | 5000 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 242 | 浦北县恒高电商物流产业项目 | 续建 | 总建筑面积约7.57万平方米，建设3层框架结构的网购展示中心办公综合楼、仓储配送中心、单层钢结构快递分拣中心等。 | 2022-2024 | 12160 | 3000 | 广西恒高投资发展有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 243 | 浦北县汽车商贸城项目 | 续建 | 总建筑面积约17.3万平方米，建设汽车交易区、二手车交易中心、汽车维修养护和汽配交易区、汽车政务服务中心、配套服务区等以及其他相关配套设施工程。 | 2018-2024 | 56385 | 3000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 244 | 浦北县现代医药物流配送中心项目 | 竣工 | 总建筑面积约1万平方米，新建1栋标准厂房、共4层，以及办公用房相应配套设施，购置生产线设备。 | 2022-2023 | 3500 | 1300 | 广西太华医药有限责任公司 | 浦北县人民政府 |
| 245 | 钦南沿海绿色交通综合基地项目 | 续建 | 建设新型沥青拌合楼、办公用房、附属用房、围墙、钢结构综合 厂房、基地三通一平、场地硬化、绿化等工程。 | 2022-2024 | 8000 | 2000 | 广西桂畅新材料科技有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 246 | 钦南区临港特色农产品（辣椒、海产品）仓储冷链物流配送中心项目 | 续建 | 分别在钦南区犀牛脚镇、龙门港镇、那丽镇建设冷冻库。总建筑面积为3.7万平方米，主要建设冷冻库、设备房、配电房、值班室等，配套道路、排污排水及消防等工程。 | 2022-2025 | 19346 | 10000 | 钦州市钦南区粮食储备库 | 钦南区人民政府 |
| 247 | 北部湾望海岭国际滑翔伞基地项目 | 续建 | 总建筑面积2.1万平方米，建设游客服务中心、观景长廊、起飞场地、降落 场、初级训练场等。 | 2017-2024 | 19999 | 1000 | 钦州皇马投资有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 248 | 钦北区粮食应急分拨综合物流设施项目 | 续建 | 总建筑面积3.51万平方米，一期粮食仓储应急配送及粮油批发中心及相关配套设施；二期物资储存分拨中心；三期冷链物流储存及物流配送中心。 | 2021-2024 | 15000 | 2000 | 钦州市钦北区粮油收储有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 249 | 钦州市喜顺运输有限公司标准厂房项目 | 续建 | 总建筑面积6.84万平方米，主要建设标准厂房及配套基础设施等。 | 2022-2024 | 11000 | 1000 | 钦州市喜顺运输有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 250 | 钦州市万达标准厂房 | 续建 | 总建筑面积约9.5万平方米，主要建设标准化厂房及配套设施。 | 2022-2024 | 8000 | 1000 | 钦州市万达标准厂房有限公司 | 钦北区人民政府 |

附件3

钦州市2023年市级重大项目推进计划表

（“造滨城”项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 年度 计划 投资 | 项目业主或前期 工作责任单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（204个） |  |  |  |  | 12330916 | 1984231 |  |  |
| （一）主城区基础设施（41个） |  |  |  |  | 7809505 | 1277621 |  |  |
| 1 | 鹿寨至钦州港高速公路（钦州段） | 续建 | 项目起于南宁市辖横州市，经钦州市灵山县丰塘镇、平南镇、那隆镇、伯劳镇，钦南区那彭镇、那丽镇、东场镇、犀牛脚镇，终点位于钦州港区滨海公路鹿耳环大桥，全长约160.8公里。钦州段长约129.7公里，其中灵山段71.3公里，钦南区段58.4公里。 | 2021-2025 | 1593300 | 250000 | 广西横钦高速公路有限公司 | 市交通运输局 |
| 2 | 南宁至湛江高速公路（钦州段） | 续建 | 主线长约187.2公里，其中钦州段长约110.4公里，其中灵山县段主线长约75.7公里，设置服务区2处，一般互通3处，枢纽互通2处；浦北县段主线长约34.7公里，设置服务区1处，一般互通2处，枢纽互通1处。 | 2020-2024 | 1333080 | 500000 | 广西北部湾投资 集团有限公司 | 市交通运输局 |
| 3 | 天峨至北海公路(南宁至北海段) | 新建 | 起于南宁市邕宁区，接南宁绕城高速公路，经钦北区新棠镇、长滩镇、小董镇、平吉镇、钦南区那彭镇、那思镇，终于北海市合浦县，接沿海高速公路，全长142公里，其中钦州段长约86公里，路基宽26.5米。 | 2023-2026 | 1170000 | 1000 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 4 | 玉林经浦北至钦州高速公路（钦州段） | 续建 | 项目起点位于玉林市福绵区，钦州段途经浦北县平睦镇、三合镇，灵山县武利镇、伯劳镇，终点接规划横州市至钦州港高速公路，长约117公里，其中钦州段长85公里。 | 2021-2025 | 1105000 | 60000 | 广西玉浦高速公路有限公司 | 市交通运输局 |
| 5 | 钦州北过境线高速公路 | 续建 | 全长42.7公里，采用双向四车道高速公路技术标准修建，设计速度100公里/小时，宽26米。 | 2021-2024 | 797600 | 120000 | 中国葛洲坝集团 有限公司 | 市交通运输局 |
| 6 | 南防铁路钦州至防城港段增建二线 | 新建 | 全长82.8公里，国铁Ⅰ级、双线电化，既有线维持100公里/小时、增建二线按120公里/小时。 | 2023-2026 | 427800 | 50000 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 市交通运输局 |
| 7 | 岑溪至大新公路（玉林至横县段）（钦州段） | 续建 | 全长约12公里，双向八车道，设计速度120公里/小时。 | 2020-2024 | 304996 | 100000 | 中铁建投广西南玉珠高速公路有限公司 | 市交通运输局 |
| 8 | 国道G325/G242那丽经黎合江至三娘湾公路改扩建工程 | 新建 | 一级公路56.4公里，路基宽度24.5米，设计速度80公里/每小时，建设路基路面、桥涵、养护站、收费站。 | 2023-2026 | 274198 | 10000 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 9 | 钦州市第二水源工程 | 新建 | 建设屯六水库至钦州城区约48公里的输水管道，引水流量5.04立方米/秒。 | 2023-2025 | 169000 | 39262 | 钦州市开投水务有限公司 | 市水利局 |
| 10 | 钦州市主城区桥梁提级改造工程 | 新建 | 1.永福大桥由双向四车道调整为双向六车道，新增西岸互通立交；2.子材大桥由双向四车道调整为双向六车道，新增西岸互通立交；3.南珠大街跨江桥新增北岸互通立交；4.金海湾大桥由双向四车道调整为双向六车道。 | 2023-2026 | 124051 | 10000 | 平陆运河集团 | 市自然资源局、 市交通运输局 |
| 11 | 钦州高新区返乡创业园智能制造产业园及基础配套设施项目 | 续建 | 总建筑面积31万平方米，主要建设多功能厂房2栋，大型钢结构厂2栋房，大型框架厂房1栋，小型标准厂房7栋，职工宿舍楼2栋以及配套劲松路部分路段建设。 | 2021-2024 | 86997 | 15000 | 广西钦州高新技术产业开发投资有限公司 | 钦州高新区管委 |
| 12 | 文头麓至金华北公路 | 新建 | 道路全长10公里，按一级公路标准建设。 | 2023-2025 | 53569 | 500 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 13 | 河西片区雨污分流改造工程 | 续建 | 建设河西片区雨污分流排水管网143公里、雨水检查井42座、污水检查井3067座、一体化提升泵站2座、破除并恢复路面41万平方米、管道清淤3.6万立方米。 | 2017-2024 | 44818 | 3000 | 市开投集团公司 | 市城管执法局 |
| 14 | 平陆运河—那丽产业园区保障性住房及综合配套项目 | 新建 | 总建设面积11万平方米，规划建设1栋12层综合用房，8栋17层保障性住房，那丽三期1栋6层保障性住房和1栋6层综合用房。 | 2023-2025 | 38786 | 30000 | 钦南区林业投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 15 | 钦南区平陆运河沿线乡镇供水项目 | 新建 | 总建筑面积1万平方米，新建供水厂8座，改建供水厂1座，铺设供水管、取水管道合计491公里，供水范围涉及东场镇、那丽镇、久隆镇等9个乡镇及尖山街道。 | 2023-2024 | 38180 | 25000 | 钦南区发展投资集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 16 | 乘风大道 | 续建 | 西门街至金海湾西大街段长606米、宽50米；乘风大桥（大榄江桥），长500米、宽50米,其中主桥长252米；金海湾西大街以南段长1.4公里、宽50米。 | 2013-2024 | 30851 | 1000 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 |
| 17 | 钦州市城区老旧供水管网改造工程 | 续建 | 改建城区老旧供水管网，管径DN200－DN800mm，管长约28公里；完善城区供水检测系统，设置分区计量设施。 | 2021-2024 | 25628 | 3000 | 钦州市开投水务有限公司 | 市城管执法局 |
| 18 | 钦州市河东污水处理厂二期工程 | 续建 | 新扩建日处理生活污水8.0万m³/d的生活污水处理设施。 主要建设内容为新建细格栅间及旋流沉砂池、改良A2O+MBBR池、配水井及污泥泵房、二沉池、气浮池配水井、高速离子气浮池、滤布滤池、紫外线消毒渠、贮泥池及污泥调理池等。 | 2021-2024 | 22700 | 6000 | 钦州市开投水务有限公司 | 市城管执法局 |
| 19 | 钦州市水务综合提升项目 | 续建 | 1. 水厂改扩建工程：优化钦州市第二水厂一期工程，在一期絮凝沉淀池进水管增加管式静态混合器 1 座；对二期工程进行技术改造，包括配水井建设、设备及工艺管道安装等；完善泥水处理系统，建设脱水机房、回用水池等泥水处理构筑物；根据现状及新建增加的设备，扩建完善原有电气系统、自控系统。钦州市第三水厂新增一套规模为3万m³/d 滤池处理系统，处理水厂原工业用水出水，将生活用水供水能力提高至5万m³/d。 2. 供水管网建设工程：新建钦州市滨海新城片区环岛南路（北部湾大道至海岬1号路）、茶山江大街（滨海大道至扬帆大道）、嘉兴街（滨江东路至扬帆大道）等11条道路，共计约约40.27公里的供水管网、市政消防栓及相应的分区计量设备等。管径为DN250~DN500mm球墨铸铁管(K9级)。 3. 钦州市智慧水务：（1）智慧水务应用架构类项目；（2）智慧水务数据资源架构项目；（3）智慧水务基础设施架构类项目；（4）智慧水务公司专项类项目。 | 2022-2024 | 21542 | 1000 | 钦州市开投水务有限公司 | 市城管执法局 |
| 20 | 黎合江疏港公路（金海湾大街至兰海高速钦州港收费站段）改扩建工程 | 新建 | 改扩建长6.3公里，由双幅四车道拓宽至双幅六车道，增设人行道及非机动车道并改造维修破损路面。道路等级为一级公路，设计车速60公里/小时。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。 | 2023-2024 | 18800 | 2000 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局、市交通运输局 |
| 21 | 2022年钦州新区10KV及以下农网改造升级工程 | 竣工 | 新建或改造10KV线路278公里，新建改造配变台区309台，容量68370千伏安。新建改造0.4KV线路566公里。 | 2021-2023 | 17423 | 8000 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 22 | 金州路 | 续建 | 建设金海湾东大街至鸿亭街段长3公里、宽40米道路。 | 2009-2024 | 15110 | 800 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 |
| 23 | 钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程 | 新建 | 路线全长约1.2公里，红线宽30米。 | 2023-2024 | 13495 | 5000 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 |
| 24 | 钦州市金窝水库除险加固工程 | 竣工 | 新建主坝及放水隧洞各一座；新建、改建防汛抢险道路8.35公里；副坝、溢洪道、放水设施除险加固处理；拆除重建水库管理房；完善安全监测和机电及金属结构。 | 2021-2023 | 10231 | 4231 | 市供水水源工程建设管理处 | 市水利局 |
| 25 | 钦州市主城区老旧管网改造项目 | 续建 | 敷设DN110-DN160PE100聚乙烯管道管网17公里，敷设DN160-DN1000球墨铸铁管供水管网23公里。包括燃气管道、供水管道及供水管网配套市政消防栓等。 | 2021-2024 | 7135 | 1000 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 |
| 26 | 钦州市第二水厂应急供水工程 | 新建 | 建设田寮水库3#副坝关草堂抽水泵站，抽水泵站设计单机抽水流量1.2m3/s，安装3台（2用1备）双吸水泵，单机电机功率710kW。配套建设泵站供电线路和变压站。 | 2023 | 6919 | 6919 | 钦州市开投水务有限公司 | 市水利局 |
| 27 | 钦州市南珠市场 | 续建 | 总建筑面积1.6万平方米，配套可交易的摊位及商铺600余个。 | 2022-2024 | 6500 | 3000 | 广西桂源实业有限责任公司 | 钦南区人民政府 |
| 28 | 钦州市水东农贸市场 | 续建 | 总建筑面积2万平方米，配套可交易的摊位/商铺800余个，容纳就业岗位2000余个。 | 2022-2024 | 6500 | 3000 | 钦州市双角岭物业管理有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 29 | 2023年年钦州新区35KV及以下农网改造升级工程 | 新建 | 35kV康熙岭变电站改造工程、新建或改造10KV配变50台，容量8670KVA。新建10KV线路10公里，新建改造0.4KV线路112公里。 | 2023-2024 | 6077 | 2309 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 30 | 东升街东延长线及行政中心北面配套道路 | 续建 | 东升街长1.081公里、宽30米道路，行政中心北面配套长705米、宽20至30米道路。 | 2009-2024 | 5299 | 1000 | 市城投公司 | 市住房城乡建设局 |
| 31 | 2022年城区、滨海分局10KV及以下农网改造升级工程 | 竣工 | 新建或改造10kV线路74.85公里，配变14台，容量5540kVA，柱上开关17台，0.4kV线路26公里。 | 2021-2023 | 4290 | 1500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 32 | 2022年钦南区文峰街道老旧小区配套设施改造工程 | 续建 | 改造15个小区，涉及楼栋45栋，840户。 | 2022-2024 | 3737 | 1000 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 33 | 2022年钦南区向阳街道老旧小区配套设施改造工程 | 续建 | 改造11个小区，涉及楼栋46栋，831户。 | 2022-2024 | 3676 | 1000 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 34 | 金海湾西大街（收费站至环城西路段）道路横断面改造工程 | 新建 | 全长5.4公里，红线宽70米。 1.本次设计对桩号K0+020－K0+227段（广场段）增加彩色路面，提升改造周边绿化，增加海豚雕塑等钦州特色元素，增设等候区并重新施划标线。 2.对桩号K0+277—K0+900横断面进行改造，以改善现状交叉口的交通组织。 3.对桩号K0+900—K5+669.974交通组织优化段，横断面维持现状不变，仅对交通标志、标线、侧分带开口及中分带护栏进行改造。 | 2023 | 3500 | 3500 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 |
| 35 | 钦州市东升街（滨河东路至扬帆大道）项目 | 新建 | 建设长约430米、宽30米道路。 | 2023-2024 | 3157 | 800 | 市开投集团公司 | 市住房城乡建设局 |
| 36 | 2023年钦南区燃气给排水管道老化更新改造工程项目 | 新建 | 改造11个小区，56栋楼，共1193户。包括燃气工程、给排水改造工程等。 | 2023-2025 | 3150 | 1500 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 37 | 钦州市生活垃圾处理场渗滤液处理站浓缩液处理工程项目 | 新建 | 对钦州市生活垃圾场渗滤液处理站产生的浓缩液进行净化处理，改善渗滤液处理站及周边库区的工作环境，防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染，改善环境质量，建设日处理量100吨的浓缩液处理站1座。 | 2023-2024 | 3000 | 500 | 市环境卫生管理处 | 市城管执法局 |
| 38 | 钦州市生活垃圾处理场综合整治项目二期 | 续建 | 主要建设有害垃圾收集暂存点项目、大件垃圾处理中心项目、市城区生活垃圾转运站提升项目、市垃圾渗滤液处理项目。 | 2021-2024 | 2950 | 2100 | 市环境卫生管理处 | 市城管执法局 |
| 39 | 2023年钦南区南珠向阳片区老旧小区改造工程 | 新建 | 改造涉及小区11个、楼栋41栋、居民719户、建筑面积7.02万平米，主要对小区红线外市政燃气管道改造、小区红线内庭院燃气管道改造、燃气户表改造、雨污管道分流改造、供水改造，电线电缆整理改造以及电气设施改造等。 | 2023-2025 | 2673 | 1500 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 40 | 2023年钦南区文峰南珠片区老旧小区改造工程 | 新建 | 改造涉及小区18个、楼栋40栋、居民541户、建筑面积3.98万平米，主要对小区红线外市政燃气管道改造、小区红线内庭院燃气管道改造、燃气户表改造、雨污管道分流改造、供水改造，电线电缆整理改造以及电气设施改造等。 | 2023-2025 | 2663 | 1500 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 41 | 钦州市湴龙江水库除险加固工程 | 竣工 | 大坝、溢洪道、放水设施加固；新建、改建防汛抢险道路3.3公里；拆除重建管理房。新建管理房面积200平方米。 | 2022-2023 | 1125 | 700 | 市供水水源工程建设管理处 | 市水利局 |
| （二）滨海新城基础设施（22个） |  |  |  |  | 465942 | 44800 |  |  |
| 42 | 安州大道南段（滨海大道至沙井岛环岛南路段） | 新建 | 道路全长7.6公里，宽50米道路工程（含一座桥梁）。 | 2023-2025 | 148400 | 10000 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 43 | 白石湖水系整治及内涝治理工程 | 新建 | 包含通湖二渠、祥安河、香樟河、菩提河（暗沟）的水道开挖，固岸护堤、清淤疏浚、水闸、泵站、景观提升、亮化、绿化工程等。 | 2023-2025 | 55700 | 1000 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 44 | 钦州智汇谷科技园项目 | 续建 | 总建筑面积约4.07万平方米，建设内容包含科技研发中心、多功能科研服务中心、科研园、道路广场硬化、绿化景观及附属设施。 | 2022-2024 | 35000 | 5500 | 市滨海投资集团公司 | 市科技局、市滨海投资集团公司、市滨海新城管委 |
| 45 | 嘉兴街 | 续建 | 道路全长3.41公里，宽40米。 | 2017-2024 | 32147 | 1000 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 46 | 嘉禾街（安州大道至扬帆大道） | 新建 | 道路全长2.6公里，宽50米。 | 2023-2025 | 28400 | 1500 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 47 | 吉安路（滨湖路至南环路段） | 新建 | 道路全长2.4公里，宽50米。 | 2023-2025 | 27700 | 1000 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 48 | 嘉兴街（嘉禾街至安州大道段）、（白石湖路至扬帆大道段） | 新建 | 嘉禾街至安州大道段，长0.8公里，宽50米；白石湖路至扬帆大道段，长1公里，宽50米，合计1.8公里。 | 2023-2025 | 21500 | 1500 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 49 | 钦州市建筑产业园（B园）项目·广西裕华建设集团科技大厦 | 续建 | 建设1幢高层办公楼及地下停车场。 | 2020-2024 | 20000 | 1000 | 广西煜华投资有限公司 | 市滨海新城管委 |
| 50 | 钦州市滨海新城环岛南路（北部湾大道至海岬1号路） | 续建 | 道路全长约2.8公里，宽40米。 | 2021-2024 | 17551 | 2000 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委 |
| 51 | 环岛南路Ⅱ标段（云湖路至海岬1号路） | 新建 | 道路全长1.7公里，宽40米。 | 2023-2025 | 14200 | 5000 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 52 | 犁头咀大街（新城大街至安州大道） | 新建 | 道路全长1.07公里，宽50米。 | 2023-2025 | 11600 | 2000 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 53 | 海岬1号路（安州大道至环岛南路） | 新建 | 道路全长640米，宽30米。 | 2023-2025 | 3900 | 1000 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 54 | 菩提路（平山大街至凌云街段） | 新建 | 道路全长500米，宽度42米。 | 2023-2025 | 3300 | 1500 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 55 | 钦州滨海新城白石湖桃沟（安州大道至滨江东路）排水防涝工程 | 续建 | 对现状水系进行清淤疏浚、河道开挖、护堤工程、箱涵工程等。 | 2022-2024 | 2741 | 1000 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委 |
| 56 | 平山大街绿化路灯及交通配套工程 | 新建 | 道路全长2.5公里，宽50米。 | 2023-2025 | 2700 | 1500 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 57 | 菩提路（嘉兴街至南环路段） | 新建 | 道路全长400米，宽42米。 | 2023-2024 | 2600 | 500 | 市滨海投资集团公司 | 市住房城乡建设局、市滨海新城管委 |
| 58 | 凌云街（菩提路至扬帆大道） | 新建 | 道路全长250米，宽20米。 | 2023-2025 | 2400 | 1500 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 59 | 白石湖路（平山大街-滨湖路） | 新建 | 道路全长200米，宽度50米。 | 2023-2025 | 2300 | 2300 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 60 | 木棉路（平山大街至珊瑚街） | 新建 | 道路全长200米，宽30米。 | 2023-2025 | 1700 | 1500 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 61 | 公园街 | 新建 | 道路全长292米，宽20米。 | 2023-2025 | 1600 | 500 | 市住房城乡建设局 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 62 | 北部湾大道与新城大街交叉口附属排污工程 | 新建 | 建设新城大街一期与北部湾大道污水提升泵站一座以及泵站设备安装、铺设跨北部湾大道污水管及新城大街一期至滨海大道段排污管道。 | 2023-2025 | 1100 | 1000 | 市滨海投资集团公司 | 市滨海新城管委、市住房城乡建设局 |
| 63 | 钦州市老旧城区改造提升项目 | 续建 | 改造范围为中山路（新兴路至一马路段）、占鳌巷（三马路至苏廷有旧居段），改造长度约700米，改造范围约3.8公顷。主要对沿街道路路面提升、地下管线改造、沿街商铺外立面修缮及加固；沙尾街冯子材故居、广州会馆、第一旅社等文物保护单位修缮及综合利用；城市绿地提升改造；公厕改造、微型消防站等公共服务设施。 | 2020-2024 | 29403 | 1000 | 市滨海投资集团公司 | 市文化广电体育旅游局 |
| （三）自贸区钦州港片区基础设施（54个） |  |  |  |  | 2090199 | 399168 |  |  |
| 64 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区新型城乡融合发展示范区（金鼓新城）项目 | 竣工 | 建设低层住宅楼669套，项目主要建设内容包括：建筑工程、道路工程、室外给排水工程、绿化工程等。 | 2021-2023 | 114765 | 30000 | 广西自贸区临海土地整治开发有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 65 | 广西钦州石化产业园三墩片区配套污水处理厂项目 | 新建 | 设计污水处理规模为1600立方米/小时。 | 2023-2025 | 72535 | 1000 | 钦州市三墩石化公用工程有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 66 | 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司炼化一体化转型升级项目场地平整工程 | 竣工 | 平整面积约4540亩。 | 2022-2023 | 69000 | 10000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 67 | 金鼓江疏港（钦海）大道（马莱大道至金五街）工程 | 竣工 | 全长2.27公里，宽60米，综合管廊全长2.11公里。 | 2019-2023 | 64347 | 1500 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 68 | 台湾中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目（二期） | 新建 | 总建筑面积约18.43万平方米，厂房区建筑面积17.03万平方米。分两期建设。其中二期建设标准厂房17栋，建筑面积12.88万平方米。主要建设内容包括土方工程、支护工程、桩基工程、建筑工程、给排水工程、强弱电工程、装饰装修工程、幕墙工程、消防工程、暖通工程、人防工程、电梯工程、智能化工程及其附属工程等。 | 2023-2024 | 58863 | 2000 | 广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 69 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区新型城乡融合发展示范区（淡水湾）项目 | 新建 | 建设内容包括农村低层住宅652套、综合农贸市场、社区综合服务用房等其他配套设施。 | 2023-2025 | 57786 | 2000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 70 | 钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道）一期 | 续建 | 全长约2639米，道路红线宽度60米。 | 2022-2024 | 57278 | 4000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 71 | 钦州港新城区城中村改造项目G期工程 | 续建 | 规划建设67栋共589套一层住宅楼（其中：80平方户型30栋269套，60平方户型37栋320套）。 | 2020-2024 | 54098 | 3157 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 72 | 钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目 | 续建 | 主要建设跨境电商孵化中心、跨境电商展示馆土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、室外附属工程、北部湾大宗商品交易服务平台系统等。 | 2022-2024 | 50183 | 8000 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 73 | 望鸦江大桥 | 新建 | 桥梁段长度1.13公里，两侧接线长度250米，建设桥梁工程、道路工程及附属工程等。 | 2023-2025 | 47000 | 2000 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 74 | 广西钦州石化产业园供水项目 | 竣工 | 新建原水供水管网DN1600管道25公里；改造企山泵站及大榄坪泵站装机容量，企山泵站新增水泵2台，大榄坪泵站新增水泵3台；新增两个泵站10kV用电双回路改造，1台1000kW的应急备用移动式电源；增加泵站及管网的智慧水务自动化建设。 | 2022-2023 | 36884 | 15000 | 广西钦州丰源水利供水有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 75 | 玉垌根大桥 | 新建 | 桥梁段长度571米，两侧接线长度250米,建设桥梁工程、道路工程及附属工程等。 | 2023-2025 | 33000 | 6000 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 76 | 胜科污水处理厂提标改造工程 | 新建 | 项目主要在原有污水处理厂范围内升级设施设备，增设必要的建筑物和构筑物，以期提高污水处理厂的污水处理量，增加处理的污染物种类。 | 2023-2024 | 30000 | 5000 | 钦州胜科水务有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 77 | 钦海大道（玉垌根大桥-望鸦江大桥） | 新建 | 道路长2.4公里，规划道路红线宽60米，设计速度60公里/小时，双向8车道，道路下布设有综合管廊、排水等管线。 | 2023-2025 | 29500 | 2000 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 78 | 自贸区钦州港片区丹寮废水处理工程项目（一期） | 竣工 | 废水处理厂规模1.88万立方米/天，配套建设废水管网3公里。 | 2021-2023 | 25074 | 8700 | 广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 79 | 钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道）下穿铁路项目 | 续建 | 建设下穿铁路箱涵2座。 | 2022-2024 | 24393 | 2200 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 80 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目－公共管廊 | 竣工 | 建设公共管廊全长5.16公里。 | 2022-2023 | 22440 | 3000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 81 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 竣工 | 主要规划建设标准厂房、标准仓库、综合楼、门卫室等配套建筑设施。 | 2021-2023 | 21530 | 9000 | 广西钦保国际贸易有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 82 | 中四路、金五街（马莱大道－金鼓江疏港（钦海）大道）工程 | 竣工 | 全长2.87公里，宽32米。 | 2019-2023 | 21000 | 2000 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 83 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目－危化品停车场 | 新建 | 建设钦州石化产业园区危化品车辆停车场及相关配套设施，配套设施含危化品罐装车的清洗车间和检测维修车间、车辆维修站、加油加气站和危险品仓库及相应的公用工程设施。 | 2023-2025 | 20000 | 1000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 84 | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程（南港大道北段） | 竣工 | 道路长2.6公里，规划红线宽60米。 | 2022-2023 | 20000 | 3000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 85 | 陆海大道延长线项目 | 新建 | 长约2.3公里，宽60米（红线范围）,主要建设内容包括道路工程、给排水工程、强弱电管沟预埋、交通工程、照明工程。近期建设路基、双向两车道、给排水设施。 | 2023-2024 | 18400 | 10000 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 86 | 钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程 | 续建 | 管廊远期按四层进行设计，一层供敷设蒸汽管道及烧碱管道，二至四层敷设化工管道。一层为本期工程，二至四层为远期预留，宽3米，长约9.33公里。 | 2022-2024 | 17842 | 14000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 87 | 中国－东盟医药创新与产业化基地（二期） | 竣工 | 建设两栋冷库、分拣配送中心、综合服务楼、研发楼各一栋及其他配套设施。 | 2021-2023 | 16400 | 2400 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 88 | 钦州石化产业园封闭式管理一期工程 | 续建 | 项目建设规模为北部以金鼓大街为界，西部以铁路为界，东部以金鼓江为界，南部以海为界，沿着铁道线路东面路基及街道边设整体围栏，边界长度6.3公里。 | 2022-2024 | 16300 | 4500 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 89 | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设（三期首开期） | 续建 | 项目分三期建设，主要建设4栋标准厂房（每栋厂房4层）、1栋变配电房和1栋门卫室及供水、供电、道路及绿化等配套基础设施工 程。 | 2022-2024 | 15001 | 3500 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 90 | 大榄坪污水处理厂提标改造工程 | 新建 | 新建生产构筑物包括：调节池1座、事故池1座、混凝池沉淀池4座、水解酸化池4座、AO池2座、中间水池2座、芬顿反应池4座、高效沉淀池4座、滤布滤池2座，污泥浓缩池1座、污泥调理池1座等。 | 2023-2024 | 15000 | 1000 | 广西钦州北投环保水务有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 91 | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设（三期次开期） | 续建 | 分三期建设，三期地块范围内总建筑面积：11.3万平方米，其中，次开区总建筑面积：4.7万平方米，建设标准厂房4栋（21-24#楼）、配套设施及室外工程。 | 2022-2024 | 14184 | 3000 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 92 | 中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程 | 竣工 | 道路全长 726米，道路红线宽度 60米。 | 2021-2023 | 14000 | 2000 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 93 | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目（二期） | 竣工 | 用地面积为 4.7万平方米，主要建设标准厂房及配套基础设施。 | 2021-2023 | 13673 | 2500 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 94 | 北部湾危险化学品应急救援基地项目 | 竣工 | 主要建设包括房屋建筑工程及设备安装工程、室外训练场及训练设施工程、总平附属工程等。 | 2022-2023 | 13414 | 8000 | 广西壮族自治区应急管理厅 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 95 | 钦州跨境贸易电子商务产业园项目 | 竣工 | 主要建设跨境电商展示中心和园区产业孵化区。 | 2021-2023 | 11538 | 1200 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 96 | 钦州港鹿耳环大道（滨海公路－规划路一）工程 | 续建 | 钦州港鹿耳环大道工程一期工程设计全长约2.48公里,起点与滨海公路相交，终点与规划路一相交。 | 2013-2024 | 9651 | 500 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 97 | 马莱大道以南片区道路控制绿化带工程（一期） | 竣工 | 绿化面积18.74万平方米，含景观绿化、给排水、照明、景观园建及附属设施。 | 2022-2023 | 8000 | 2000 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 98 | 六村街（滨江西大道-下埠路）、金一街（滨江西大道-金鼓江疏港 （钦海）大道）工程 | 竣工 | 道路全长739米。 | 2019-2023 | 7976 | 1200 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 99 | 中国－马来西亚钦州产业园区金谷大街（滨江西大道－钦锦大道）工程 | 竣工 | 全长约1.7公里，宽45米。 | 2019-2023 | 7500 | 1500 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 100 | 钦州港新城区城中村改造项目H期工程 | 续建 | 主要建设宅基地住宅272户的基础及地上一层，建筑面积2万平方米，和配套建设小区内道路、总电、总水、停车场和绿化等设施。 | 2022-2024 | 6737 | 1000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 101 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程南港大道东侧（金鼓大街至勒沟东大道段） | 竣工 | 全长1.7公里。 | 2022-2023 | 6689 | 2000 | 广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限 公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 102 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目－园区封闭管理 | 竣工 | 面积约15.5平方公里，共设置有5个卡口。 | 2022-2023 | 5600 | 500 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 103 | 钦州保税港区港区五大街（二号路至三号路）道路重建工程 | 新建 | 主要建设道路及排水修复工程。 | 2023-2024 | 2900 | 2500 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 104 | 钦州港片区快递物流中心 | 新建 | 建设钢结构丙类仓库2座、办公一体楼1栋以及其他配备附属设施。 | 2023-2024 | 2848 | 1000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 105 | 钦州石化产业园智慧应急管理系统项目 | 续建 | 主要建设重大危险源管理、双重预防机制、危险（特殊）作业票、智能巡检等21个子系统建设，以及高光谱检测仪、无人机、无人艇、巡检机器人等硬件设施建设。 | 2022-2024 | 2820 | 1300 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化发展管理中心 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 106 | 马莱大道以南片区道路控制绿化带工程（一期）-蓬莱涧公园及米龙街绿化景观工程（二标） | 新建 | 蓬莱涧公园地块（二标）为3.3万平方米，米龙街绿化景观总面积约0.4万平方米。含景观绿化、给排水、照明、景观园建及附属设施。 | 2023-2024 | 2758 | 2100 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 107 | 马莱大道辅道 | 竣工 | 道路全长1.5公里。 | 2022-2023 | 2162 | 500 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 108 | 钦州保税港区港区七大街 （三号路至黄海路）道路工程 | 新建 | 道路长720米，红线宽25米，建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程等。 | 2023-2024 | 1700 | 1300 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 109 | 钦州保税港区港区十大街（三号路至黄海路）道路工程 | 竣工 | 建设路线设计全长622米，道路实施长度611米。道路红线宽25米。 | 2022-2023 | 1300 | 500 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 110 | 龙门大桥 | 续建 | 全长7.6公里，桥梁总长6公里，扬帆立交主线桥长590米，路基长1公里。主桥采用1公里单跨双铰悬索桥，通航满足2万吨邮轮通航要求；设计速度100公里/小时，建设标准为双向六车道一级公路。 | 2020-2024 | 570900 | 180000 | 广西欣港交通投资有限公司 | 市交通运输局 |
| 111 | 海棠至勒沟高速公路 | 新建 | 起于钦南区海棠，接兰海高速公路，向南布线经钦南区大番坡镇、中马产业园区，终点于钦州石化产业园北侧，接沿海高速公路，全长约15公里，路基宽26.5米。 | 2023-2026 | 220000 | 1000 | 市交通运输局 | 市交通运输局 |
| 112 | 大风江大桥 | 续建 | 全长5.03公里，其中主桥长1.386公里，引道长3.644公里，主桥为（85+2×160+85）米预应力混凝土连续梁桥，通航满足500吨级海轮通航要求。采用双向六车道一级公路建设标准，设计行车速度100公里/小时。 | 2020-2024 | 105100 | 25000 | 广西欣港交通投资有限公司 | 市交通运输局 |
| 113 | 220千伏临海（港区）送变电工程 | 新建 | 建设220千伏2公里。 | 2023-2025 | 17073 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 114 | 220千伏临港送变电工程 | 新建 | 建设220千伏20公里。 | 2023-2025 | 7100 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 115 | 广西恒逸新材料有限公司120万吨己内酰胺-聚酰胺项220千伏外部供电线路工程 | 新建 | 建设220千伏3公里。 | 2023-2024 | 3446 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 116 | 广西沿海铁路钦州港电气化改造（钦州港牵）外部供电工程 | 竣工 | 建设110千伏9公里。 | 2021-2023 | 1469 | 569 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 117 | 110kV牛头湾变电站增容改造工程 | 竣工 | 建设110千伏变电站容量5万千伏安。 | 2021-2023 | 1042 | 542 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| （四）社会民生及其他（87个） |  |  |  |  | 1965270 | 262642 |  |  |
| 118 | 北部湾中华白海豚生态科研及渔村文化创业基地项目 | 新建 | 主要新建中华白海豚研究综合楼、新建游学客栈及30套联排民宿用房、升级改造原海防码头成白海豚科研码头等以及其他相关配套设施。 | 2023-2025 | 108390 | 4500 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 119 | 金鼓江岸线综合生态整治修复工程 | 续建 | 建设内容包括沿线景观打造、红树林生态修复、海岸带生态修复及配套码头工程等。 | 2022-2025 | 54025 | 4000 | 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 120 | 太极祥云文化艺术园 | 续建 | 主要建设内容包括综合服务管理中心、生命文化展馆、骨灰寄存楼、落葬仪式厅、中转驿站、公厕、门卫、公墓，并配套建设道路。 | 2022-2025 | 38186 | 1500 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 121 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工人文化宫项目 | 续建 | 总建筑面积约1.7万平方米，主要建设内容包括改造文化宫综合楼（科技园二期）11号楼，17号楼。 | 2022-2024 | 15700 | 10000 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区总工会 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 122 | 中四路小学 | 新建 | 总建筑面积2.28万平方米，建设1#教学综合楼、2#教学综合楼、学生宿舍楼、体育活动场地、教职工宿舍楼及学生食堂等。 | 2023-2024 | 10000 | 1000 | 中交城市投资广西中马钦州产业园有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 123 | 钦州港经济技术开发区第三小学新校区 | 续建 | 总建筑面积约2.5万平方米，拟建设教学楼2栋，综合楼、教学辅助用房、教师周转房各1栋，图书馆1座及运动场馆、校道、绿化等配套设施。 | 2022-2024 | 9999 | 5000 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 自贸区钦州港片区管委 |
| 124 | 市委党校迁建工程二期建设项目 | 新建 | 总建筑面积8.088万平方米，主要建设学员宿舍后勤管理综合楼、大报告厅、学员宿舍食堂综合楼、教学图书馆学员宿舍综合楼、行政楼、教学报告厅学员宿舍综合楼、学员宿舍体育馆综合楼等。配套建设室外给排水、供电照明、道路硬化、绿化、围墙及大门等公共设施，以及设备购置。 | 2023-2025 | 68523 | 1000 | 市委党校 | 市滨海新城管委 |
| 125 | 钦州市外国语学校新校区项目 | 新建 | 建设校舍12万平方米，主要建设内容包括教学综合楼、教学楼、图书馆、科技艺术馆、食堂、风雨球馆、学生宿舍、服务用房、校门值班室等建筑；建设运动场2万平方米。 | 2023-2025 | 47902 | 3000 | 市教育局 市滨海投资集团公司 | 市教育局、市滨海新城管委 |
| 126 | 广西钦州商贸学校迁建项目 | 续建 | 总建筑面积10.35万平方米，建设教学楼、大门、学生宿舍、饭堂、教室、实训大楼等。 | 2022-2024 | 36014 | 1000 | 广西钦州商贸学校 | 市滨海新城管委 |
| 127 | 北部湾大学留学生、研究生学生公寓项目 | 续建 | 总建筑面积3.6万平方米，建设1栋12层公寓楼。 | 2021-2024 | 11450 | 1000 | 北部湾大学 | 市滨海新城管委 |
| 128 | 灵山县教育新区建设项目 | 续建 | 总建筑面积21万平方米。建设教学辅助用房、生活服务用房、行政办公用房等。 | 2015-2024 | 53000 | 2000 | 灵山县城市建设 集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 129 | 南流江支流（灵山段）环境综合治理PPP项目 | 续建 | 建设8.7万平方米的生态缓冲带，8.96万平方米生态护岸，1300米截污干管，11套控澡趋草异位组合式水体净化处理系统以及河道底泥清淤、河道水环境智慧管理系统等。 | 2022-2024 | 39381 | 2500 | 灵山县水利局 | 灵山县人民政府 |
| 130 | 灵山县正久实验中学扩建高中部项目 | 续建 | 总建筑面积10万平方米。 | 2018-2024 | 30000 | 1500 | 广西正久投资集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 131 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目 | 续建 | 总建筑面积4.2万平方米，新建1栋综合大楼,配套建设室外供电、给排水等公共工程。 | 2022-2024 | 26600 | 5000 | 灵山县人民医院 | 灵山县人民政府 |
| 132 | 灵山县第四人民医院建设项目 | 续建 | 按二级综合医院标准进行规划建设，总建筑面积3.78万平方米。建设内容主要包括门急诊医技楼、住院大楼、门卫室、垃圾收集站、污水处理站等建筑单体以及围墙、大门、外接水电等室外配套工程。 | 2022-2024 | 17832 | 2500 | 灵山县第四人民医院（陆屋镇中心卫生院） | 灵山县人民政府 |
| 133 | 灵山县红十字会医院整体搬迁医疗区建设项目 | 续建 | 总建筑面积5.75万平方米，设置床位499张，主要建设住院综合楼、门诊综合楼、医技楼、公共卫生预防医学楼、后勤保障楼以及相关附属设施建设等。 | 2020-2024 | 17034 | 1000 | 灵山县红十字会医院 | 灵山县人民政府 |
| 134 | 灵山县委党校迁建项目 | 续建 | 总建筑面积4.05万平方米，建设内容包括教学综合楼、学员宿舍、饭堂、图书馆、体育馆及其附属设施等。 | 2020-2024 | 16279 | 2000 | 灵山县城市建设 集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 135 | 灵山县学前教育一期项目 | 竣工 | 建设教学综合楼、门卫室、运动场、绿化、围墙等。 | 2021-2023 | 13000 | 1000 | 灵山县教育局 | 灵山县人民政府 |
| 136 | 灵山县武利镇中心卫生院扩建项目（一期综合大楼） | 续建 | 总建筑面积约1.7万平方米，新建1栋地上12层，地下1层的综合大楼。 | 2022-2024 | 12062 | 500 | 灵山县武利镇中心卫生院 | 灵山县人民政府 |
| 137 | 灵山县医养结合老年服务中心 | 竣工 | 总建筑面积3.14万平方米，建设2栋7层医养结合老年服务大楼、地下室及配套设施。 | 2019-2023 | 10500 | 1000 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 138 | 灵山县2018年义务教育学校建设项目 | 竣工 | 建设校舍5.6万平方米及辅属工程。 | 2018-2023 | 10094 | 900 | 灵山县教育局 | 灵山县人民政府 |
| 139 | 灵山县长岗岭小学 | 续建 | 总建筑面积1.97万平方米，建设教学楼、综合楼、周转房、食堂、活动场、田径场等。 | 2020-2024 | 9100 | 1500 | 灵山县教育局 | 灵山县人民政府 |
| 140 | 灵山县第二人民医院综合住院大楼三号楼项目 | 竣工 | 总建筑面积1.8万平方米，建设1栋地下1层地上14层的综合住院大楼及配套附属设施。 | 2020-2023 | 7628 | 1400 | 灵山县第二人民医院 | 灵山县人民政府 |
| 141 | 灵山县中医医院旧楼改造医养结合老年病护理项目 | 续建 | 改造面积2.6万平方米，对灵山县中医医院燕山路院区内科楼、外科楼、综合楼进行改造，改造成为医养结合老年病护理业务用房。 | 2022-2024 | 6221 | 500 | 灵山县中医医院 | 灵山县人民政府 |
| 142 | 灵山县城东小学 | 续建 | 总建筑面积0.2万平方米，建设教学楼4栋，综合楼1栋。 | 2021-2024 | 6188 | 1000 | 灵山县教育局 | 灵山县人民政府 |
| 143 | 灵山县人民医院立体停车库项目 | 竣工 | 总建筑面积1.1万平方米，新建地上6层钢结构立体停车库。 | 2021-2023 | 5900 | 1000 | 灵山县人民医院 | 灵山县人民政府 |
| 144 | 灵山县国防教育训练基地项目 | 续建 | 总建筑面积8694平方米，建设综合楼、教室附属楼、食堂附属楼、门卫室等。 | 2019-2024 | 4284 | 800 | 灵山县城市建设 集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 145 | 灵山县公安局执法办案管理中心暨反恐训练基地项目 | 续建 | 一期建设内容为执法办案管理中心、涉案车辆保管中心；二期建设内容为训练场（含5人制足球场、6条跑道、沙地、单双杠、攀岩墙等）。 | 2022-2024 | 3647 | 1000 | 灵山县公安局 | 灵山县人民政府 |
| 146 | 灵山县武利镇养老服务中心项目 | 续建 | 建设面积9000平方米，床位200张，主要建设护理型养老用房以及配套用房、办公用房，采购养老设备，建设养老康复设施、绿化庭院及附属工程。 | 2022-2024 | 3500 | 2000 | 灵山县民政局 | 灵山县人民政府 |
| 147 | 灵山县陆屋镇养老服务中心一期 | 新建 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设护理型养老用房以及配套用房、办公用房，采购养老设备，建设养老康复设施、绿化庭院及附属工程。 | 2023-2025 | 3488 | 500 | 灵山县民政局 | 灵山县人民政府 |
| 148 | 灵山县荣誉军人休养院（光荣院）项目 | 续建 | 总建筑面积1万平方米，设置床位200张。 | 2022-2024 | 3057 | 900 | 灵山县退役军人事务局 | 灵山县人民政府 |
| 149 | 灵山县公共实训基地建设项目 | 竣工 | 总建筑面积3066平方米，在原有3层楼基础上继续加建至6层，以及购置汽车美容设备、面点师培训设备、电工培训、空调制冷维修设备等。 | 2021-2023 | 2519 | 500 | 灵山县人力资源和社会保障局 | 灵山县人民政府 |
| 150 | 灵山县新圩镇沙路小学扩建项目 | 竣工 | 总建筑面积3587平方米，建设教学综合楼、门卫室以及相关配套设施。 | 2020-2023 | 1285 | 500 | 灵山县城市建设集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 151 | 浦北县马江河县城段水环境治理一期工程 | 续建 | 建设水安全提升工程、水生态修复工程、景观及游憩系统构建、城区污水管网工程及配套景观生态等工程。 | 2022-2025 | 59455 | 3000 | 浦北县绿天环保有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 152 | 浦北县六万山革命红色旅游项目 | 新建 | 项目分三期建设，一期和三期建设地址位于浦北县城浦西大道西向，二期位于大成镇柑子根村。 | 2023-2025 | 18212 | 1500 | 浦北县鑫汇资产经营管理有限责任公司 | 浦北县人民政府 |
| 153 | 浦北县乡村振兴惠民工程及农房改造设施项目 | 续建 | 建设2000套农房改造工程，以及道路铺设、场地硬化、停车场铺装、休闲广场、球场、绿化亮化等相关配套基础设施。 | 2021-2024 | 18000 | 5000 | 浦北县金浦土地整治开发有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 154 | 浦北县人民医院平战结合应急分院建设项目 | 续建 | 总建筑面积3.54万平方米，建设1栋门诊医技综合楼和住院业务楼及配套基础设施。 | 2021-2025 | 17688 | 5000 | 浦北县人民医院 | 浦北县人民政府 |
| 155 | 浦北县水库移民新村项目 | 新建 | 总建筑面积43.3万平方米，主要建设幼儿园、小学、中学、综合交易市场，配套公租保障性住房及配套路网、给排水等。 | 2023-2025 | 15000 | 1500 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 156 | 浦北象鼓岭生态健康旅游综合体项目 | 续建 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设泳池、欢乐谷、儿童乐园、游客接待中心、民宿、园林停车场、美食小街、风景长滑梯等。 | 2022-2024 | 15000 | 3000 | 钦州市浦北县象鼓岭养生服务有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 157 | 浦北县第三人民医院扩建项目 | 新建 | 总建筑面积2.05万平方米，设置床位300张。主要建设综合楼、感染性疾病综合楼、公共卫生服务楼，配套建设室外道路（地面）硬化铺装、给排水、电气、绿化、安防、围墙等相关设施。 | 2023-2025 | 12759 | 1000 | 浦北县第三人民医院 | 浦北县人民政府 |
| 158 | 浦北县妇女儿童急救中心业务楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积约2.2万平方米，新建1栋地下1层、地上11层妇女儿童急救中心业务楼，设置床位270张。配套建设室外供电、给排水、道路硬化及绿化工程等，购置医疗设备。 | 2023-2025 | 11462 | 2000 | 浦北县妇幼保健院 | 浦北县人民政府 |
| 159 | 浦北县人民医院城东养老护理院附属配套工程项目 | 新建 | 总建筑面积约1万平方米，主要建设附属业务用房、污水处理站和固态废弃物暂存处等，配套建设附属绿化、道路、铺装、广场铺装、生态停车场、围墙工程及水电工程。 | 2023-2025 | 8990 | 1000 | 浦北县人民医院 | 浦北县人民政府 |
| 160 | 浦北县人民医院康养综合楼 | 竣工 | 总建筑面积2.12万平方米，建设1栋10层康养综合楼。 | 2020-2023 | 8502 | 3502 | 浦北县人民医院 | 浦北县人民政府 |
| 161 | 浦北县人民医院康养综合楼附属业务用房 | 竣工 | 总建筑面积约1.9万平方米，于康养综合楼十层上加建业务用房，设置医养结合床550张。 | 2020-2023 | 6661 | 3661 | 浦北县人民医院 | 浦北县人民政府 |
| 162 | 浦北县人民医院城东分院感染性疾病综合业务楼及发热门诊项目（一期） | 新建 | 总建筑面积1.1万平方米，建设1栋感染性疾病综合业务楼，设置床位150张。 | 2023-2025 | 6449 | 3000 | 浦北县人民医院 | 浦北县人民政府 |
| 163 | 浦北县2022年水库移民项目 | 续建 | 1.主要建设配套道路、广场、休闲凉亭、休闲栈道、排水沟、项目牌等。 2.主要建设标准厂房1400平方米，围绕标准厂房建设的相关配套设施。 | 2022-2024 | 5679 | 2000 | 浦北县水库移民安置服务中心 | 浦北县人民政府 |
| 164 | 浦北县第九小学 | 新建 | 总建筑面积2.7万平方米，设置48个班，容纳学生2160人。 | 2023-2024 | 5500 | 1000 | 浦北县教育局 | 浦北县人民政府 |
| 165 | 浦北县第十小学 | 新建 | 总建筑面积2.7万平方米，设置48个班，容纳学生2160人。 | 2023-2024 | 5500 | 1000 | 浦北县教育局 | 浦北县人民政府 |
| 166 | 浦北县第十一小学 | 新建 | 总建筑面积2.7万平方米，设置48个班，容纳学生2160人。 | 2023-2024 | 5500 | 1000 | 浦北县教育局 | 浦北县人民政府 |
| 167 | 浦北县泉水工业园区基础设施建设项目（保障性租赁住房）一期工程 | 新建 | 总建筑面积2.3万平方米，建设2栋保障性住房，配套建设道路、给排水、室外变电工程、围墙及其他附属配套设施。 | 2023-2024 | 3500 | 1500 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 168 | 浦北县江城街道中心小学3#、4#教学综合楼建设项目 | 竣工 | 总建筑面积9610平方米，建设2幢教学综合楼。 | 2022-2023 | 1985 | 1485 | 浦北县江城街道中心小学 | 浦北县人民政府 |
| 169 | 浦北县张黄镇初级中学学生宿舍楼项目 | 新建 | 总建筑面积6383.14平方米，新建1栋6层学生宿舍楼。 | 2023-2024 | 1891 | 1300 | 浦北县教育局 | 浦北县人民政府 |
| 170 | 浦北县北通中学学生宿舍楼项目 | 新建 | 总建筑面积4111平方米，新建1栋学生宿舍楼。 | 2023-2024 | 1310 | 800 | 浦北县教育局 | 浦北县人民政府 |
| 171 | 钦南区妇幼保健院整体搬迁改扩建项目 | 新建 | 总建筑面积约5.8万平方米。 | 2023-2025 | 27131 | 8000 | 钦南区妇幼保健院 | 钦南区人民政府 |
| 172 | 钦南区人民医院新建住院综合楼工程项目 | 续建 | 总建筑面积约2.4万平方米，建设1栋住院综合楼，双排式15层（包括地下室2层），建设内容包括住院综合楼土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、智能工程等。 | 2022-2024 | 10533 | 3000 | 钦南区人民医院 | 钦南区人民政府 |
| 173 | 钦州市安州小学项目 | 新建 | 总建筑面积约1.9万平方米，建设内容包括教学及教学辅助用房、行政办公用房以及生活服务用房，配套建设运动场、校园绿化景观、道路广场、围墙及大门等附属工程。 | 2023-2025 | 8730 | 1500 | 钦南区教育局 | 钦南区人民政府 |
| 174 | 钦州市第十小学迁建项目 | 新建 | 总建筑面积约1.4万平方米，主要建设教学及辅助用房、生活用房，配套建设运动场、大门、围墙、校道等工程以及设备购置。 | 2023-2024 | 7572 | 1000 | 钦南区教育局 | 钦南区人民政府 |
| 175 | 钦南区水东社区卫生服务中心业务楼项目（一期） | 新建 | 总建筑面积2439平方米，主要建设社区卫生服务中心业务楼、发热门诊等。 | 2023-2024 | 1070 | 500 | 钦南区水东社区卫生服务中心 | 钦南区人民政府 |
| 176 | 平陆运河－龙湾生态智慧城 | 新建 | 配套建设片区的道路、给排水、供电工程、通信工程、燃气管道工程、绿化工程、停车场工程、加油加气站、消防站、垃圾转运站、垃圾收集点、公厕、废物箱、应急避难所、体育公园、城市停车场等。 | 2023-2026 | 300000 | 2000 | 钦州皇马资产集团公司 | 钦北区人民政府 |
| 177 | 钦州市小董中学迁建项目 | 续建 | 总建筑面积5.5万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍楼、办公楼、报告厅、食堂等。 | 2019-2024 | 26217 | 1500 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 178 | 钦北区精神病医院综合楼项目 | 新建 | 总建筑面积1.5万平方米，新建住院综合楼1栋。 | 2023-2026 | 15000 | 6000 | 钦北区卫健局 | 钦北区人民政府 |
| 179 | 钦州市钦北区人民医院扩建项目（二期） | 新建 | 总建筑面积1.63万平方米，设置床位238张。主要建设内容包括主体工程、装修工程、电气设备工程、智能化工程、暖通工程、给排水工程、消防工程、供气工程、室外配套工程、污水处理设施以及设备购置等。 | 2023-2025 | 13300 | 6500 | 钦北区人民医院 | 钦北区人民政府 |
| 180 | 钦州市公安局钦北分局基层派出所业务技术用房及配套设施建设项目 | 新建 | 项目总建筑面积1.9万平方米，共包含8个子项目。主要建设服务区用房、业务技术用房、后勤保障用房及其他配套设施。 | 2023-2025 | 13130 | 1000 | 钦州市公安局钦北分局 | 钦北区人民政府 |
| 181 | 钦州市钦北区妇幼保健院住院综合楼建设项目 | 新建 | 总建筑面积2.38万平方米，新建住院综合楼1栋。 | 2023-2026 | 11500 | 6000 | 钦北区妇幼保健院 | 钦北区人民政府 |
| 182 | 钦州市长田小学 | 新建 | 总建筑面积约1.29万平方米，主要建设教学楼、综合楼、连廊等。 | 2023-2024 | 5953 | 500 | 钦北区教育局 | 钦北区人民政府 |
| 183 | 钦州市康桥小学 | 新建 | 总建筑面积1.3万平方米，主要建设教学综合楼、器械存放室、门卫室、运动场、围墙、升旗台等附属建筑物，配套建设道路、停车、绿化、给排水、供电、电信等工程。 | 2023-2024 | 5185 | 3000 | 钦北区教育局 | 钦北区人民政府 |
| 184 | 子材小学东升校区二期（东升学校） | 竣工 | 总建筑总面积1.1万平方米，新建3#教学楼和学生午托楼。 | 2022-2023 | 3885 | 2035 | 钦北区教育局 | 钦北区人民政府 |
| 185 | 钦北区龙湾体育公园项目 | 新建 | 占地面积约10.5万平方米，主要建设全民健身中心，健身广场，健身步道，以及配套生态停车场、公共厕所等公共服务设施，主要建设休闲健身设施，儿童活动设施，辅助建设智慧体育健身设施等，及相关附属设施。 | 2023-2024 | 3000 | 500 | 钦北区文化广电体育旅游局 | 钦北区人民政府 |
| 186 | 武汉大学中高层大气钦州野外科学观测研究站（子午项目） | 续建 | 总建筑面积约3万平方米，建设观测设备安装场地、科研实验场地、实验用房等基建工程。 | 2022-2023 | 2000 | 2000 | 武汉大学 | 钦北区人民政府 |
| 187 | 钦北区大寺镇中心卫生院公共卫生服务综合楼建设项目 | 竣工 | 总建筑面积0.27万平方米，新建1栋公共卫生服务综合楼，设置供应室、公共卫生医技室、业务用房等。 | 2022-2023 | 1800 | 1000 | 钦北区大寺镇中心卫生院 | 钦北区人民政府 |
| 188 | 钦北区小董镇中心卫生院业务用房建设项目 | 竣工 | 建设业务用房3层3000平方米。 | 2021-2023 | 1100 | 600 | 钦北区小董镇中心卫生院 | 钦北区人民政府 |
| 189 | 钦州市第二人民医院白石湖院区项目 | 新建 | 总建筑面积约28.2万平方米，建设急救中心、门诊楼、医技楼、感染楼、病房楼、康护楼、发热门诊、附属用房、地下停车库等，配套建设用地红线范围内的道路、桥梁、绿化、水系景观、铺装、大门、围墙、室外水电等室外配套工程。 | 2023-2028 | 259961 | 10000 | 市第二人民医院 | 市卫生健康委 |
| 190 | 2022年度广西钦州市海洋生态保护修复项目 | 竣工 | 包含永福湾综合整治修复子项目、犀丽湾生态减灾修复子项目、乌雷生态减灾修复子项目等3个子项目。 | 2022-2023 | 63098 | 50000 | 市海洋局 | 市海洋局 |
| 191 | 平陆运河博物馆 | 新建 | 规划建筑面积3万平方米，主要建设平陆运河文旅元宇宙5G大图景、5G实景建模等数据情景展示、平陆运河文化展示中心等。 | 2023-2024 | 50000 | 1200 | 市文化广电体育旅游局 | 市文化广电体育旅游局 |
| 192 | 钦州幼儿师范高等专科学校建设PPP项目 | 竣工 | 总建筑面积约10.1万平方米，建设内容包括1 栋初等教育实训楼和1栋艺术实训楼，4栋学生公寓楼；配套建设供配电、给排水、道路硬化及绿化工程，购置教学设备、图书设备、校园智慧系统、学生宿舍生活设施和办公设备；改造提升校园建筑、校园风貌及校园景观。 | 2022-2023 | 41110 | 10000 | 钦州幼儿师范高等专科学校 华邦建投集团股份有限公司 | 市教育局 |
| 193 | 钦州市国际警务合作训练基地项目 | 新建 | 总建筑面积8.0252万平方米，项目主要建设综合楼、教学楼、泅渡馆、射击馆、宿舍楼、食堂、擒拿格斗及战术训练馆、模拟街区训练馆、攀登楼、射击场、实战场景模拟街等。 | 2023-2025 | 37100 | 1000 | 市公安局 | 市公安局 |
| 194 | 钦州市公共卫生应急救治中心 | 新建 | 总建筑面积约3.9万平方米，主要建设发热门诊综合楼、特殊传染病住院大楼、普通传染病住院大楼、垃圾收集站、污水处理站、后勤生活用房、液氧站等。 | 2023-2024 | 27836 | 8000 | 市第一人民医院 | 市卫生健康委 |
| 195 | 钦州市第二看守所项目（一期） | 竣工 | 总建筑面积2.95万平方米，建设看守所用房、武警营房等。 | 2020-2023 | 19588 | 8588 | 市公安局 | 市公安局 |
| 196 | 钦州市主城区10所幼儿园建设项目 | 新建 | 计划在市城区内建设10所幼儿园，包括4所新建项目，6所改建项目。 | 2022-2024 | 18000 | 6500 | 钦州市开投教育投资有限公司 | 市教育局 |
| 197 | 钦州市精神病医院扩建项目 | 新建 | 总建筑面积3.12万平方米，设置床位373张，主要建设综合大楼、洗衣房及污水处理站等。 | 2023-2024 | 15384 | 3000 | 市精神病医院 | 市卫生健康委 |
| 198 | 钦州市公安局巡特警队营房项目 | 新建 | 总建筑面积2.3万平方米，项目主要建设业务用房、生活用房、综合训练场和靶场等。 | 2023-2025 | 11000 | 2500 | 市公安局 | 市公安局 |
| 199 | 钦州市殡仪馆综合服务设施提升改造工程 | 新建 | 总建筑面积1.33万平方米，主要建设整容中心、火化间、守灵楼、骨灰楼等。 | 2023-2024 | 8586 | 500 | 钦州市开投圆福殡葬服务有限公司 | 市民政局 |
| 200 | 钦州市急救（指挥）中心项目 | 新建 | 总建筑面积8855平方米，主要建设急救指挥中心综合楼、模拟救援实训楼、应急集散广场兼直升机停机坪等。 | 2023-2024 | 8399 | 600 | 市第二人民医院 | 市卫生健康委 |
| 201 | 钦州市儿童福利院康复特教中心 | 竣工 | 总建筑面积1.9万平方米，建设儿童福利院特殊教育中心、康复综合楼、地下室，以及道路、围墙、给排水、电力等基础设施及配套工程。 | 2021-2023 | 7682 | 2682 | 市民政局 | 市民政局 |
| 202 | 钦州市公安局刑事侦查业务技术用房项目 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设刑侦技术业务用房、办案中心、反诈中心等。 | 2023-2025 | 3600 | 1300 | 市公安局 | 市公安局 |
| 203 | 钦州市第一人民医院体检中心扩建工程 | 新建 | 改扩建面积5597平方米，改建市第一人民医院1号楼西区1至3层及东区3层局部。 | 2023 | 2656 | 2656 | 市第一人民医院 | 市卫生健康委 |
| 204 | 钦州市社会养老服务中心二期 | 竣工 | 总建筑面积1.1万平方米，建设养护楼2栋、养护卫保中心、洗衣房、连廊、室外篮球场及游泳池、道路、园林绿化工程，配套建设供电、供水、消防、污水处理等设施。 | 2021-2023 | 2333 | 733 | 市民政局 | 市民政局 |

附件4

钦州市2023年市级重大项目推进计划表

（“美乡村”项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主要建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 年度 计划投资 | 项目业主或前期 工作责任单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（83个） |  |  |  |  | 1140233 | 149940 |  |  |
| （一）农业产业（23个） |  |  |  |  | 175668 | 43136 |  |  |
| 1 | 灵山县数字化奶水牛基地建设项目 | 新建 | 主要建设奶水牛舍、挤奶厅、青贮窖、干草棚、其他辅助建（构）筑物及采购奶牛繁育所需设备、挤奶设备、及青贮饲料加工设备、公用设备、粪污处理设备以及配套的数字化设备等。 | 2022-2023 | 9239 | 5000 | 广西农投宏丽农业开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 2 | 灵山县城乡融合发展奶水牛标准化养殖小区项目 | 新建 | 在武利镇按照2000头牛的养殖规模，新建氧化塘、牛舍、消毒更衣室、水泵房、隔离牛舍、干湿分离棚、土方工程等配套设施。 | 2023-2024 | 7643 | 1176 | 灵山县农业农村局 | 灵山县人民政府 |
| 3 | 灵山县大潮江茶叶示范园项目 | 新建 | 主要建设茶叶基础及配套设施工程，包括茶园种植区80亩、泵房及堆肥间3000平方米及配套设施。 | 2023-2025 | 5000 | 3000 | 灵山县宏丽投资 集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 4 | 灵山县文利镇石岭养殖场项目 | 竣工 | 总建筑面积3.34万平方米，建设猪舍21栋，养殖母猪3000头、公猪50头，年出栏猪仔60000头。 | 2020-2023 | 5000 | 500 | 广西荣荔农牧有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 5 | 灵山县古荔田园综合体荔枝种植绿色防控及数字化种植设施提升项目 | 新建 | 完善园区约8000亩荔枝绿色防控设施设备以及安装数字化种植设备。 | 2023-2024 | 4000 | 3000 | 灵山县农业农村局 | 灵山县人民政府 |
| 6 | 灵山县国家荔枝良种重大科研联合攻关新品种区试基地项目 | 新建 | 基地道路水泥硬底化2公里，建设基地工具房、实验室及数字化等相关设施；荔枝品种改良；建设灵山县荔枝人工气候室10亩，对园区盆栽荔枝、荔枝挂果季节、大小年进行研发。 | 2023-2024 | 4000 | 3000 | 灵山县农业农村局 | 灵山县人民政府 |
| 7 | 灵山县香鸡养殖美丽牧场 | 新建 | 建设灵山香鸡示范养殖小区占地约60亩，建设占地1700平方米标准养殖栏舍20条以及饲料储存塔、仓库、消杀等相关设备和配套基础设施。 | 2023-2025 | 3000 | 1000 | 灵山县农业投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 8 | 灵山县万亩妃子笑荔枝产业园发展项目 | 新建 | 建设绿色光驱避防控荔枝蛀蒂虫技术“光驱避”项目300亩，荔枝产业水泥硬化道路，路面宽3.5米，厚度20厘米，共5公里，及建设交易市场、冷链仓库等配套设施。 | 2023-2024 | 2000 | 1000 | 灵山县农业农村局 | 灵山县人民政府 |
| 9 | 灵山县石瓯山茶产业融合示范区建设项目 | 新建 | 主要建设茶园基础及配套设施工程、茶旅融合设施工程、生态修复及茶文化宣传工程、茶园种产销现代化流水线（设备）工程及相关配套设施。 | 2023-2024 | 2000 | 1000 | 灵山县宏丽投资集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 10 | 灵山县平南茶叶产业融合发展示范区基础设施项目 | 新建 | 建设茶叶品牌提升展示厅500平方米，打造茶叶文化提升长廊400米；改建茶叶产业园道路长1.5公里，宽10米；建设路网排水道3.5公里，污水管网600米，扩建桥梁宽4米、长12米。 | 2023-2024 | 2000 | 1000 | 灵山县宏丽投资集团有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 11 | 灵山县伯劳镇玉兰花产业智能化基地 | 新建 | 打造玉兰花“宣产销一体化服务平台”，建设玉兰花产业物联网智能化示范区，通过在示范区进行物联网设备部署，包括农业气象站、土壤监测仪、虫情测报仪、植物高清记录仪、视频监控摄像头、温湿度传感器等设备等。 | 2023-2025 | 2000 | 1000 | 灵山县伯劳镇人民政府 | 灵山县人民政府 |
| 12 | 钦州市浦北县平睦镇钦香生态茶园建设项目 | 续建 | 主要建设内容包括茶园茶树种植、厂房、科研楼、综合服务楼、康养茶艺楼、文化旅游服务楼、民宿、山泉水水厂、停车场、产业道路、水电管网等设施。 | 2022-2027 | 15000 | 3200 | 浦北钦香生态农业科技有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 13 | 2023年浦北县高标准农田建设项目 | 竣工 | 建设高标准农田3万亩。 | 2023-2024 | 4950 | 4300 | 浦北县农业农村局 | 浦北县人民政府 |
| 14 | 浦北县国家农业现代化示范区陈皮交易中心及配套设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积1.4万平方米，主要建设交易中心，陈皮及农产品展示厅及综合办公用房，冷库等。 | 2023-2025 | 4500 | 700 | 浦北县金浦建设投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 15 | 浦北县2022年高标准农田建设项目 | 竣工 | 建设高标准农田3万亩。 | 2022-2023 | 4500 | 2100 | 浦北县农业农村局 | 浦北县人民政府 |
| 16 | 钦南区现代农业产业园项目 | 新建 | 总建筑面积14.66万平方米，建设加工区生产车间、冷库、现代农业科技大楼、交易服务中心，以及配套基础设施。 | 2023-2025 | 45476 | 1100 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 17 | 钦南区大蚝产业园 | 新建 | 总建筑面积8.76万平方米，建设大蚝全人工育苗基地、大蚝海上中培示范基地、大蚝离岸养殖示范基地、大蚝冷链仓储基地、大蚝加工基地、大蚝产业技术工程中 心、大蚝产业文化博物馆等七大功能区。 | 2023-2026 | 25000 | 1200 | 钦州市钦南区发展投资集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 18 | 钦南区黄金百香果产业示范园项目 | 新建 | 总建筑面积5万平方米，主要建设百香果种苗繁育苗中心、分拣中心、果浆提取及果脯加工车间、冷藏库、百香果及农产品交易中心、综合楼，以及道路、给排水、绿化、亮化等配套基础设施。 | 2023-2025 | 15177 | 1500 | 钦南区水果产业发展中心 | 钦南区人民政府 |
| 19 | 钦南区肉鸡大宗交易市场建设项目 | 新建 | 主要建设交易市场办公区、冷冻库、三鸟屠宰冷链及相关配套设施。 | 2022-2024 | 2210 | 2210 | 钦南区发展投资集团有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 20 | 钦南区特色农产品（山泉豆角、辣椒）深加工项目 | 新建 | 总建筑面积0.25万平方米，主要建设加工厂房、配套用房以及道路、给排水、停车场、购置设备等配套设施。 | 2023-2025 | 1223 | 1000 | 钦州市钦南区泉源水产有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 21 | 钦北区预制菜（茶叶）基地建设项目（小董百年青云道茶业） | 新建 | 建设钦北区百年青云道1000亩观光茶园，在小董镇那道村委集体1000亩百年茶园建设青茶种植基地，生产基地、展示馆，茶园道路等设施。 | 2023-2025 | 5000 | 500 | 钦北区农业农村局 | 钦北区人民政府 |
| 22 | 2023年钦北区高标准农田建设项目 | 竣工 | 新建设高标准农田0.5万亩，提升改造高标准农田2万亩。 | 2023-2023 | 3750 | 3750 | 钦北区农业农村局 | 钦北区人民政府 |
| 23 | 2022年钦北区高标准农田建设项目 | 竣工 | 建设高标准农田2万亩。 | 2022-2023 | 3000 | 900 | 钦北区农业农村局 | 钦北区人民政府 |
| （二）农村基础设施（60个） |  |  |  |  | 964565 | 106804 |  |  |
| 24 | 灵山县绕城公路工程 | 续建 | 一级公路，全长18.3公里，宽24.5米。 | 2019-2024 | 65240 | 3000 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 25 | 灵山县鸟官塘城中村棚户区项目（二期） | 续建 | 总建筑面积14.3万平方米，建设棚户区住房903套,以及配套建设道路、给排水、绿化、亮化等设施。 | 2019-2024 | 46515 | 2000 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 26 | 灵山县三海片区城中村棚户区项目 | 续建 | 总建筑面积10.96万平方米，建设棚户区住房1218套，以及配套建设道路、给排水、绿化、亮化等设施。 | 2019-2024 | 45335 | 2000 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 27 | 灵山县六峰山-三海岩风景名胜区山水文化休闲区（一期工程） | 续建 | 建设公园1座，总建筑面积624平方米，绿化面积15.17万平方米，铺装面积3.13万平方米，道路工程面积1.3万平方米及景观桥等配套设施。 | 2022-2024 | 38380 | 2000 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 28 | 灵山县水务一体化项目 | 续建 | 1.新建灵山县第二污水处理厂，近期规模为20000 m³/d，远期规模扩大至50000 m³/d；2.建设钦江（灵山段）水环境治理工程（一期），其中河道治理面积约1.88平方公里，城北片区截污治污约1.4181平方公里，新建污水管网44.2公里。 | 2022-2024 | 37836 | 1500 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 29 | 灵山县鸟官塘城中村棚户区项目 | 竣工 | 建设棚户区住房1000套，配套建设道路、给排水、绿化、亮化等设施。 | 2019-2023 | 33452 | 1000 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 30 | 灵山县马鞍山大道（荔香大道三期至城北路段）道路工程 | 续建 | 全长3.8公里，其中桥梁长100米，宽51.5米。 | 2018-2024 | 18000 | 1000 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 31 | 灵山县智慧城市建设项目 | 续建 | 包含灵山县旅游集散中心项目、灵山县乡村振兴户外广告牌二期、灵山县道路电子警察卡口项目、灵山县荔香大道二期项目等子项目。 | 2022-2025 | 11202 | 1000 | 灵山县六峰山文化旅游投资有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 32 | 灵山县第一水厂取水头部上移工程 | 竣工 | 建设供水管道总长13.7公里。 | 2018-2023 | 9800 | 556 | 灵山县兴灵土地整治开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 33 | 灵山县城威龙路道路工程 | 续建 | 全长1公里，宽40米，其中桥梁（威龙大桥）长224米，宽32米。 | 2019-2024 | 9704 | 1000 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 34 | 苏村至灵山三级路 | 新建 | 三级路，改建全长23.8公里，设计车速30公里/小时，路基宽7.5米，2车道。 | 2023-2024 | 6605 | 2000 | 灵山县县乡公路所 | 灵山县人民政府 |
| 35 | 灵山县市民公园周边路网工程 | 续建 | 新建道路3条，总长1.6公里，宽18－40米。其中：横一路长545米，宽18米；横二路长467米，宽30米；纵三路长626米，宽40米。 | 2021-2024 | 6150 | 500 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 36 | 灵山县海岩路南延长线道路工程 | 续建 | 全长948米，宽40米。 | 2019-2024 | 3500 | 1000 | 灵山县宏创城市投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 37 | 灵山县鸟官塘城中村棚户区项目改造管线配套工程 | 新建 | 改造户数1000户，其中安装DN30～DN110燃气管（含燃气立管）3.2公里，配套安装燃气入户表；铺设电力电缆线8公里，配套建设配电间、安装变压器和弱电工程；安装DN50～DN200供水管（含入户管）5公里，主要内容包括燃气工程、电力工程和供水工程等。 | 2023-2024 | 2165 | 1000 | 灵山县灵通交通投资开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 38 | 灵山县生活垃圾填埋场飞灰填埋专区工程 | 新建 | 设计总库容80万立方米，其中一期25.75万立方米，二期14.54万立方米，三期39.71万立方米。建设内容包括填埋场垃圾清理、防渗工程、坝体工程、渗滤液导排工程、雨水倒排工程以及配套设备购置和安装等。 | 2023-2024 | 1454 | 1000 | 灵山县兴灵土地整治开发有限公司 | 灵山县人民政府 |
| 39 | 浦北县棚户区改造项目（三期） | 续建 | 总建筑面积约48万平方米，改造21个片区棚户区，安置3200户棚改搬迁户。 | 2019-2024 | 182555 | 5000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 40 | 浦北县县城及重点镇供水工程 | 续建 | 建设5座水厂、配套管网及设施和智慧水务建设等；累计日供水能力2000-55000立方米，近远期铺设管网总共长290公里,其中近期总长129公里,远期总长162公里,以及相应配套设施。 | 2021-2024 | 57300 | 3000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 41 | 浦北县管道燃气工程项目 | 续建 | 建设城区LNG气化站储罐，配套业务用房、气化站控制中心、调压站、中压管网及其他配套设施等。 | 2018-2024 | 30674 | 3000 | 浦北县金浦管道燃气有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 42 | 浦北大道项目 | 新建 | 道路长3公里，宽60米，主要建设沥青道路，排水、排污、给水、强弱电、亮化、绿化、交通标示信号等配套设施。 | 2023-2025 | 12500 | 500 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 43 | 浦北县城引水工程 | 竣工 | 建设引水工程和供水工程，其中引水管长1.65公里，供水管线全长13.5公里。 | 2019-2024 | 11000 | 2000 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 44 | 浦北县污水处理厂二期项目 | 续建 | 县城污水日处理能力从2万吨提升至5万吨。 | 2022-2024 | 7400 | 3000 | 浦北县惠浦保洁有限责任公司 | 浦北县人民政府 |
| 45 | 浦北公路养护中心危旧房改造项目 | 续建 | 总建筑面积约3.6万平方米，新建限价商品房130套，回建住宅80套，配套建设社区用房、物业用房、地下停车场等，以及水电、消防等工程。 | 2022-2024 | 5500 | 2500 | 自治区浦北公路养护中心 | 浦北县人民政府 |
| 46 | 浦北县白石水至板铺三级公路工程 | 新建 | 全长13.08公里，设计速度30公里/小时，路基宽7.5米。 | 2023-2024 | 3920 | 1500 | 浦北县交通运输局 | 浦北县人民政府 |
| 47 | 浦北县南流江石埇镇右岸段防洪治理工程 | 竣工 | 新建10年一遇标准防洪堤2.5公里，主要有防洪堤挡墙，路面，排水涵闸，护坡，栏杆，下河台阶等。 | 2021-2023 | 2848 | 1748 | 浦北县水利局 | 浦北县人民政府 |
| 48 | 浦北县泉水镇污水处理厂二期 | 新建 | 近期规模1500m³/d，远期规模3000m³/d，建设内容包括粗格栅及调节池+细格栅及沉砂池+水解酸化池+MBBR 工艺+二沉池+絮凝沉淀+气浮+紫外消毒及出水计量；污泥处理工艺：污泥浓缩池+一体化厢式压滤机。 | 2023-2025 | 2000 | 600 | 浦北县开发投资集团有限公司 | 浦北县人民政府 |
| 49 | 浦北县马江平马至东方丽园段防洪治理工程 | 竣工 | 新建20年一遇防洪堤4公里，主要有防洪堤挡墙，路面，排水涵闸，护坡，栏杆，下河台阶等。 | 2022-2023 | 1756 | 1256 | 浦北县水利局 | 浦北县人民政府 |
| 50 | 浦北县马江平马至六新屏访桥段防洪治理工程 | 新建 | 总治理河长5.14公里，新建护岸7.56公里，配套建设排水涵管和下河码头等附属设施。 | 2023-2024 | 1366 | 500 | 浦北县水利局 | 浦北县人民政府 |
| 51 | 浦北县马江六新屏访桥段至街口段防洪治理工程 | 新建 | 总治理河长5公里，新建护岸4.1公里，配套建设排水涵管和下河码头等附属设施。 | 2023-2024 | 1331 | 750 | 浦北县水利局 | 浦北县人民政府 |
| 52 | 钦南区钦江流域农村生活污水处理设施项目 | 续建 | 新建71座农村污水处理站及18座一体化泵站，铺设污水收集管网145公里。 | 2020-2024 | 11177 | 500 | 钦南生态环境局 | 钦南区人民政府 |
| 53 | 钦南区茅尾海沿岸农村生活污水处理设施项目 | 续建 | 新建61座农村污水处理站，铺设污水收集管网94公里，其中: HDPE管DN300长20.88公里、DN200长31.51公里，UPVC管DN100长41.61公里，设计处理污水规模2090m3/d。 | 2020-2024 | 8200 | 1000 | 钦南生态环境局 | 钦南区人民政府 |
| 54 | 钦南区六加至坪山垌公路 | 续建 | 二级公路，全长13.1公里，宽8.5米。 | 2019-2024 | 7973 | 500 | 钦南区交通运输局 | 钦南区人民政府 |
| 55 | 钦南区茅岭江流域水环境治理项目（一期工程） | 续建 | 在钦南区康熙岭镇、黄屋屯镇的98个村屯建设71座污水处理设施及配套管网，建设处理总规模共1915m3/d，配套管网共156公里。 | 2022-2025 | 7412 | 1000 | 钦南生态环境局 | 钦南区人民政府 |
| 56 | 钦南区乡镇污水管网改造提升工程 | 续建 | 主要建设污水收集管网HDPEDN300-DN800塑料钢缠绕管47.8公里。 | 2021-2024 | 5614 | 1000 | 钦南区开发投资有限公司 | 钦南区人民政府 |
| 57 | 钦南区茅岭江流域水环境治理项目（二期工程） | 续建 | 拟在钦州市钦南区茅岭江支流沿岸黄屋屯镇的40个村屯进行农村生活污水处理设施建设，总处理规模约为1255m3/d；配套污水收集管线约71公里，其中HDPE管DN300约为13.4公里、DN200约为18.748公里、UPVC管DN100约为39公里，检查井991座，沉砂井305座。 | 2022-2025 | 2884 | 500 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 58 | 钦南区10座镇级污水处理工程技改消缺项目 | 新建 | 对钦州市钦南区10座镇级污水处理厂设施进行技改消缺，主要建设内容包含生活处理设施内部配套设备的新增及更换、过滤系统的更换、污泥处理系统的调试与更换等。 | 2023-2024 | 2694 | 1000 | 钦南区住房城乡建设局 | 钦南区人民政府 |
| 59 | 东场（大风江）大桥工程 | 新建 | 桥梁全长234米，按二级公路桥梁标准设计，设计速度60公里/小时。 | 2023-2024 | 1996 | 600 | 钦南区交通运输局 | 钦南区人民政府 |
| 60 | 钦北区小董镇万象城·新农商创富小镇 | 续建 | 总建筑面积39.8万平方米，建设8大功能中心、10条特色街区。8大中心为：农副产品交易中心、新农超购物中心、三农电商交易及信息中心等附属配套设施。 | 2019-2024 | 53000 | 1000 | 广西钦州华粤实业投资有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 61 | 钦北区王岗山水库工程 | 竣工 | 水库设计为中型，工程等别为Ⅲ等工程，总库容1755万立方米，兴利库容1255万立方米。建筑物包括引水系统工程、拦河坝、引水隧洞、溢洪道等。 | 2018-2023 | 45960 | 6931 | 钦北区清源供水有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 62 | 钦北区长田街道办片区棚改项目 | 续建 | 总建筑面积19.38万平方米，建设5栋240套高层公寓楼、30联排共164套安置房、1栋公共配套用房以及给排水、道路、供电、绿化亮化、安防配套设施等配套工程。 | 2019-2024 | 42344 | 11037 | 钦州皇马资产经营 集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 63 | 钦北区污水综合治理项目（一期） | 竣工 | 建设垃圾转运站、污水处理厂及配套管网工程、污水管网改造维修工程、生态净水工程、农村环境综合整治工程五类项目。 | 2020-2023 | 17939 | 11939 | 钦州皇马资产经营集团有限公司 | 钦北区人民政府 |
| 64 | 钦北区大寺镇至大垌镇供水管网工程项目 | 新建 | 拟敷设DN800供水管道总长35公里。建设内容包括输水管线敷设及附属配套设施设备工程等。 | 2023-2025 | 17800 | 500 | 钦州市钦北区清源 供水有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 65 | 钦北区城镇供水（一期）工程 | 新建 | 新建大寺镇水厂一期建设5000m3/d、新建大直镇水厂一期建设5000m3/d、改扩建皇马水厂在原有20000m3/d基础上扩建20000m3/d和改扩建长滩水厂在原有500m3/d基础上扩建5000m3/d，建设配套管网43公里。 | 2023-2025 | 14000 | 500 | 钦州市钦北区清源 供水有限责任公司 | 钦北区人民政府 |
| 66 | 钦北区大寺江卫生院段防洪整治工程 | 竣工 | 按10年一遇洪水标准设计，整治河长1.127公里。 | 2021-2023 | 2227 | 1000 | 钦北区水利局 | 钦北区人民政府 |
| 67 | 北部湾华侨投资区供水工程项目 | 新建 | 1.在大风江岸边建取水泵房一座，土建建设规模按10000m3/d建设，设备近期为5000m3/d。 2.新敷设一条DN500原水管。 3.在新净水厂内新建一套5千方/天的净水系统，包括配水井、网格絮凝池、斜管沉淀池、虹吸滤池、清水池、沉泥池、吸水井、送水泵房、加矾加氯间、仓库、机修间、门卫、生产管理楼等建（构）筑物。 4.新敷设华侨投资区DN600～DN300输水干管。 | 2023-2024 | 3854 | 3000 | 北部湾华侨投资区管委 | 北部湾华侨投资区管委 |
| 68 | 110kV滨海（尖山）送变电工程 | 续建 | 建设110kV15.87公里、变电站容量50000kVA。 | 2022-2024 | 10075 | 5000 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 69 | 2023年灵山县35KV及以下农网改造升级工程 | 新建 | 新建或改造10kV线路73公里，配变68台，容量11130kVA，0.4kV线路89公里。 | 2023-2024 | 6855 | 2742 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 70 | 110kV浦泉（泉水）送变电工程 | 续建 | 建设110kV29公里、变电站容量40000kVA。 | 2021-2024 | 5884 | 1804 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 71 | 110kV新光送变电工程 | 续建 | 建设110kV11公里、变电站容量40000kVA。 | 2022-2024 | 5669 | 1000 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 72 | 110kV月亮湾（那隆）送变电工程 | 续建 | 建设110kV1公里、变电站容量50000kVA。 | 2021-2024 | 5635 | 1354 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 73 | 2023年浦北县35KV及以下农网改造升级工程 | 新建 | 35kV平睦站扩建工程、35kV福旺变电站增容改造工程、新建或改造10kV线路17.8公里，新建改造配变台区27台，容量3695kVA，0.4kV线路51公里。 | 2023-2024 | 4748 | 1899 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 74 | 35kV茅针送变电工程 | 新建 | 建设35kV22公里、变电站容量10000kVA。 | 2023-2024 | 4602 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 75 | 35kV虎留山送变电工程 | 新建 | 建设35kV19公里、变电站容量20000kVA。 | 2023-2024 | 3747 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 76 | 35kV升平送变电工程 | 新建 | 建设35kV13公里、变电站容量10000kVA。 | 2023-2024 | 3186 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 77 | 35kV大旺（新民）送变电工程 | 续建 | 建设35kV19公里、变电站容量5000kVA。 | 2022-2024 | 2816 | 588 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 78 | 35kV龙湖（那天）送变电工程 | 续建 | 建设35kV19公里、变电站容量5000kVA。 | 2019-2024 | 2374 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 79 | 35kV土地田送变电工程 | 续建 | 建设35kV11公里、变电站容量110000kVA。 | 2019-2024 | 2192 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 80 | 110kV朱林变电站配套35kV线路送出工程 | 续建 | 建设35kV21.99公里。 | 2021-2024 | 2112 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 81 | 35kV历山送变电工程 | 续建 | 建设35kV3公里、变电站容量5000kVA。 | 2022-2024 | 1506 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 82 | 110kV清水潭站扩建工程 | 续建 | 建设110kV变电站容量40000kVA。 | 2022-2024 | 1360 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |
| 83 | 35kV六硍变电站增容改造工程 | 新建 | 建设35kV变电站容量20000kVA。 | 2023-2024 | 1241 | 500 | 钦州供电局 | 钦州供电局 |